CAMPUSSEGURO

MS03 – BRIGADISTAS E INCIDENTES

BACKLOG DE JIRA

Grupo: Zephyros · Proyecto: CampusSeguro · Microservicio: MS05 – Brigadistas e Incidentes

# Convenciones

- Estados (en pantalla / en código): incidente: Reportado REPORTED, Asignado ASSIGNED, En atención IN_PROGRESS, Resuelto RESOLVED, Cerrado CLOSED. Asignación: Vigente ACTIVE, Retirada WITHDRAWN. Brigadista: Activo o Inactivo. Prioridad: Emergencia, Urgencia moderada, Poca urgencia.

- Stack: el mismo de MS03 (Java + Spring Boot + Maven, API REST, Spring Data JPA, PostgreSQL en Docker, React + Vite). Repositorio único con backend/, frontend/, database/ y docs/. Las versiones exactas están por confirmar con el squad.

- Herramientas de diseño: flujos y diagramas en draw.io (los flujos de MS05 ya existen) y mockups en Figma. Todo artefacto se exporta a docs/design/ y se enlaza en el README.

- Arquitectura del backend: controller → service (interfaz + Impl) → repository → entity, con dto, exception, config, client (usuarios y roles, campus, eventos, auditoría) y mapper. El controller nunca accede al repository ni contiene lógica de negocio.

- Etiquetas de tareas: [DISEÑO] diagramas, mockups y contratos · [BD] base de datos · [BE] backend · [FE] frontend · [PRUEBAS] pruebas · [CALIDAD] análisis estático/dinámico y pipeline · [DOCS] documentación · [INT] integración con otros squads · [OPS] configuración y despliegue local.

- MoSCoW: Must (indispensable para el MVP), Should (importante, no bloquea), Could (deseable), Won't (fuera de esta entrega). Cada historia justifica su prioridad.

- Gate de diseño: revisión en la que el equipo y el Product Owner aprueban requerimientos, flujos, mockups, modelo de datos, contrato OpenAPI y plan de pruebas (HU 0.1.1 a 0.1.6).

- Dependencias externas: RF-AUT-01 (usuarios y roles), RF-CAMP-01 (edificios, zonas y puntos de encuentro), RF-EVE-01 (eventos) y el módulo de auditoría.

# Fases del proyecto

| Fase | Contenido | Condición para avanzar |
| --- | --- | --- |
| 1. Diseño y planeación | Épica 0 (HU 0.1.1 a 0.1.6 y 0.2.1 a 0.2.3): requerimientos, flujos, mockups, datos, contrato de la API, plan de pruebas y organización en Jira | Revisión de diseño aprobada (Gate de diseño) |
| 2. Implementación | Épica 1 (fundamentos técnicos) y Épicas 2 a 4 | Cada HU cumple el DoD |
| 3. Verificación | Épica 5: análisis estático y dinámico, E2E y evidencias | Quality gate en verde |

# Definition of Ready (DoR) general

Una HU de implementación entra a un sprint cuando:

- El requerimiento relacionado (Feature) fue revisado y acordado con el equipo.

- Los artefactos de diseño que le aplican (flujos en draw.io, contrato OpenAPI, mockups en Figma) están aprobados en el Gate de diseño.

- Los campos, las reglas de validación y los códigos de error de la HU están definidos en el contrato OpenAPI y en el catálogo de errores.

- Las dependencias con RF-AUT-01, RF-CAMP-01, RF-EVE-01 y el módulo de auditoría están identificadas, y el contrato o un stub está disponible.

- Los criterios de aceptación son claros y verificables, y la HU es estimable y cabe en un sprint.

# Definition of Done (DoD) general

Una HU está terminada cuando:

- La funcionalidad está entregada de punta a punta (API + pantalla si aplica), cumple los criterios de aceptación y se puede demostrar en el ambiente local con Docker.

- La implementación respeta la arquitectura por capas y coincide con el diseño y el contrato OpenAPI. Si algo cambió, el diseño se actualizó.

- Todos los errores esperados están manejados con excepciones propias y el GlobalExceptionHandler, con el formato de error estándar. No hay 500 para situaciones que corresponden a 400, 403, 404 o 409.

- Pruebas unitarias del service (Mockito), del controller (MockMvc) y de integración con PostgreSQL (Testcontainers) ejecutadas y aprobadas. Pruebas de componentes del frontend (Vitest + React Testing Library) cuando hay pantalla.

- Cobertura de código nueva ≥ 80 % (JaCoCo y cobertura de Vitest).

- Análisis estático en verde (SonarCloud), sin bugs ni vulnerabilidades críticas.

- Código revisado y aprobado mediante Pull Request, con el pipeline en verde.

- Endpoint documentado en Swagger/OpenAPI, coincidiendo con docs/api/openapi.yaml.

- Logs sin datos sensibles. Sin secretos en el repositorio.

- Las acciones relevantes quedan registradas en auditoría (RN-9).

- Desplegada en el ambiente de pruebas y aceptada por el Product Owner.

# Resumen del backlog

| Épica | Features | Historias | Must | Should | Could |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Planeación y diseño | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 1. Fundamentos técnicos | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 2. Gestión de brigadistas y asignaciones | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 3. Atención de incidentes | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 4. Supervisión y trazabilidad | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 5. Verificación de calidad y cierre | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| Total | 18 | 62 | 41 | 19 | 2 |

# Cobertura de requerimientos

| Requerimiento | Historias |
| --- | --- |
| RF-BEI-01 Asignar espacios a brigadistas | 2.1.1 a 2.1.4, 2.3.3, 3.4.2, 3.4.3 |
| RF-BEI-02 Buscar brigadista | 2.2.1 a 2.2.4 |
| RF-BEI-03 Activar brigadista | 2.3.1 a 2.3.3 |
| RF-BEI-04 Registrar incidente | 3.1.1 a 3.1.4 |
| RF-BEI-05 Editar incidente | 3.2.1 a 3.2.4 |
| RF-BEI-06 Consultar responsabilidades | 4.1.1 a 4.1.3 |
| RF-BEI-07 Gestionar atención de incidentes | 3.3.1 a 3.3.4, 3.4.1 a 3.4.3 |
| RF-BEI-08 Seguimiento y cierre de incidentes | 4.2.1 a 4.2.3 |
| RF-BEI-09 Auditoría | 4.3.1 a 4.3.3 (y registro en cada historia de las épicas 2 y 3) |

# Épica 0: Planeación y diseño

Como equipo Zephyros, quiero planear MS05 y dejar aprobados los requerimientos, los flujos, los mockups, el diseño técnico y la organización en Jira antes de programar, para implementar con claridad y sin retrabajo.

## Feature 0.1: Requerimientos y diseño de MS05 (RF-BEI-01 a RF-BEI-09)

### HU 0.1.1: Revisión y consolidación de los requerimientos

Como equipo de desarrollo, quiero revisar los 9 requerimientos de MS05 y sus 12 reglas de negocio, para tener una versión única, sin ambigüedades y acordada con el Product Owner.

#### DoR

- Documento Requerimientos_MS05_CampusSeguro (versión 28/09/2026) disponible para todo el equipo.

- Dependencias RF-AUT-01, RF-CAMP-01 y RF-EVE-01 identificadas con el squad responsable.

#### MoSCoW

- Must Have: sin requerimientos claros, el diseño y el código se construyen sobre supuestos.

#### Criterios de aceptación

- Dado que el equipo revisa RF-BEI-01 a RF-BEI-09, cuando termina la lectura, entonces cada inconsistencia queda registrada en la lista de Puntos por confirmar con responsable y fecha.

- Dado cada regla de negocio (RN-1 a RN-12), entonces está trazada al menos a un requerimiento y a una historia del backlog.

#### DoD

- Puntos por confirmar compartidos con el Product Owner y con los squads de MS01, Campus y Eventos.

#### Tareas

- Tarea 0.1.1.1 [DISEÑO] Lectura conjunta de los 9 RF y registro de ambigüedades (nombres de estados, catálogo de prioridades, borrado de incidentes, formatos de evidencia).

- Tarea 0.1.1.2 [DOCS] Matriz de trazabilidad RF-BEI y RN con las historias de este backlog.

- Tarea 0.1.1.3 [DOCS] Lista de Puntos por confirmar con responsable y fecha límite.

- Tarea 0.1.1.4 [PRUEBAS] Revisión cruzada de la matriz: cada RF y cada RN tiene al menos una HU.

### HU 0.1.2: Flujos de proceso en draw.io

Como equipo de desarrollo, quiero tener los flujos de los 9 requerimientos dibujados en draw.io, para que todos entiendan el comportamiento esperado, incluidos los flujos alternos.

#### DoR

- HU 0.1.1 terminada.

- Plantilla de calles (swimlanes) por actor acordada: Usuario, Brigadista, Coordinador, Sistema, Auditoría.

#### MoSCoW

- Must Have: los flujos son insumo directo de los criterios de aceptación y de las pruebas.

#### Criterios de aceptación

- Dado cada RF-BEI, entonces existe una página en el archivo .drawio con su flujo básico y sus flujos alternos.

- Dado el flujo de estados del incidente, entonces muestra las transiciones válidas (Reportado → Asignado → En atención → Resuelto → Cerrado), las rechazadas y el bloqueo de Cerrado.

- Dado que el equipo revisa los flujos, entonces coinciden con los pasos y excepciones del documento de requerimientos.

#### DoD

- Archivo campusseguro-flujos-brigadistas.drawio exportado a docs/design/ y enlazado en el README.

- Aprobado en el Gate de diseño.

#### Tareas

- Tarea 0.1.2.1 [DISEÑO] Flujos de gestión de brigadistas: asignar espacios (RF-BEI-01), buscar (RF-BEI-02) y activar/inactivar (RF-BEI-03).

- Tarea 0.1.2.2 [DISEÑO] Flujos de incidentes: registrar (RF-BEI-04), editar y evidencias (RF-BEI-05).

- Tarea 0.1.2.3 [DISEÑO] Flujos de consulta y atención: panel de responsabilidades (RF-BEI-06), estados, transiciones y reasignación (RF-BEI-07), seguimiento y cierre (RF-BEI-08).

- Tarea 0.1.2.4 [DISEÑO] Flujo de auditoría (RF-BEI-09).

- Tarea 0.1.2.5 [PRUEBAS] Revisión de los flujos contra el documento de requerimientos y ajuste de diferencias.

- Tarea 0.1.2.6 [DOCS] Exportar a PNG/PDF y enlazar en el README.

### HU 0.1.3: Mockups de las pantallas en Figma

Como equipo de desarrollo, quiero diseñar los mockups de las pantallas de MS05, para validar la experiencia con el Product Owner antes de construir el frontend.

#### DoR

- Flujos de la HU 0.1.2 disponibles.

- Guía visual de CampusSeguro disponible (colores, tipografía, componentes).

#### MoSCoW

- Must Have: el frontend de las épicas 2, 3 y 4 se construye sobre estos diseños.

#### Criterios de aceptación

- Dado el listado de pantallas del requerimiento, entonces existe un mockup para: Gestión de brigadistas (listado, búsqueda y asignación), Panel de responsabilidades, "Necesito ayuda" / Reportar incidente, Mis incidentes y edición, Incidentes (coordinador) y Auditoría.

- Dado cada pantalla, entonces muestra los estados vacío, de carga y de error.

- Dado que el Product Owner revisa los mockups, entonces los aprueba o deja comentarios registrados.

#### DoD

- Enlace a Figma y exportación en docs/design/mockups/.

- Aprobados en el Gate de diseño.

#### Tareas

- Tarea 0.1.3.1 [DISEÑO] Mockups del flujo de brigadistas: listado ordenado por apellido, lupa de búsqueda, desplegable de zona asignada e indicador Activo/Inactivo.

- Tarea 0.1.3.2 [DISEÑO] Mockups del flujo de incidentes: botón "Necesito ayuda", formulario (ubicación, prioridad, descripción, hasta 5 evidencias) y "Mis incidentes".

- Tarea 0.1.3.3 [DISEÑO] Mockups del panel de responsabilidades, la vista de incidentes del coordinador (filtros por prioridad, estado y zona) y la consulta de auditoría.

- Tarea 0.1.3.4 [DISEÑO] Estados de interfaz: vacío, carga, error y mensajes de validación.

- Tarea 0.1.3.5 [DOCS] Registro de la retroalimentación del Product Owner y de los cambios aplicados.

### HU 0.1.4: Diseño del modelo de datos y de la arquitectura

Como equipo de desarrollo, quiero diseñar el modelo de datos y la arquitectura de MS05, para tener claro qué se va a construir y cómo se conecta con los demás servicios.

#### DoR

- Requerimientos RF-BEI-01 a RF-BEI-09 revisados (HU 0.1.1).

- Reglas de negocio RN-1 a RN-12 consultadas. RN-6 (check-in) queda como PENDIENTE hasta confirmar el contrato con el módulo de check-in.

#### MoSCoW

- Must Have: la base de datos y todas las capas dependen de este diseño.

#### Criterios de aceptación

- Dado el diseño terminado, cuando el equipo lo revisa, entonces cada diagrama es consistente con los requerimientos y entre sí.

- Dado cada regla de negocio confirmada, entonces existe al menos un elemento del diseño que la hace cumplir (estados y transiciones para RN-1 y RN-2, columnas de fecha por transición para RN-8, estados de asignación Vigente/Retirada para RN-12).

- Dado el diagrama de estados del incidente, entonces incluye todas las transiciones válidas con su actor y la condición de cada una.

#### DoD

- Diagramas exportados a docs/design/ y enlazados en el README.

- Aprobados en el Gate de diseño.

#### Tareas

- Tarea 0.1.4.1 [DISEÑO] Diagrama entidad-relación: brigadier_profile (estado Activo/Inactivo), assignments, incidents, incident_transitions, incident_evidence y audit_events. PK UUID, FK, cardinalidades, columnas created_at y updated_at.

- Tarea 0.1.4.2 [DISEÑO] Restricciones e índices: único parcial (brigadista, ubicación, evento) para asignaciones Vigentes; índices por evento, estado, prioridad y ubicación; límite de 5 evidencias por incidente.

- Tarea 0.1.4.3 [DISEÑO] Diagrama de arquitectura: React, API Gateway, MS05, MS01 (usuarios y roles), Campus (RF-CAMP), Eventos (RF-EVE), módulo de auditoría y PostgreSQL, con protocolo y autenticación de cada conexión.

- Tarea 0.1.4.4 [DISEÑO] Diagrama de capas y paquetes del backend (controller, service, repository, entity, dto, mapper, exception, config, client).

- Tarea 0.1.4.5 [DISEÑO] Diagrama de despliegue local: PostgreSQL con volumen, backend :8080, frontend :5173 y variables de entorno.

- Tarea 0.1.4.6 [DOCS] Exportar diagramas a docs/design/ y enlazarlos en el README.

### HU 0.1.5: Contrato de la API y catálogo de errores

Como equipo de desarrollo, quiero definir el contrato OpenAPI y el catálogo de errores de MS05, para que backend, frontend y los demás squads trabajen en paralelo sobre la misma interfaz.

#### DoR

- Modelo de datos (HU 0.1.4) y flujos (HU 0.1.2) disponibles.

#### MoSCoW

- Must Have: los criterios de aceptación y las pruebas de todas las HU se escriben contra este contrato.

#### Criterios de aceptación

- Dado cada RF-BEI, entonces existen sus endpoints con método, ruta, roles permitidos, cuerpo, parámetros y respuestas.

- Dado cada error esperado, entonces existe un código de error con su HTTP status y mensaje: VALIDATION_ERROR (400), UNAUTHORIZED (401), FORBIDDEN (403), NOT_FOUND (404), CONFLICT (409), INVALID_TRANSITION (409), INCIDENT_CLOSED (409), UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE (415), EXTERNAL_SERVICE_UNAVAILABLE (503) y los específicos de cada HU.

- Dado el listado de incidentes y de asignaciones, entonces el contrato define paginación y filtros comunes.

#### DoD

- docs/api/openapi.yaml validado y aprobado en el Gate de diseño.

- Catálogo de errores publicado en docs/api/errors.md.

#### Tareas

- Tarea 0.1.5.1 [DISEÑO] Endpoints de brigadistas y asignaciones (RF-BEI-01 a 03 y 06).

- Tarea 0.1.5.2 [DISEÑO] Endpoints de incidentes, evidencias, transiciones y seguimiento (RF-BEI-04, 05, 07 y 08).

- Tarea 0.1.5.3 [DISEÑO] Endpoint de consulta de auditoría (RF-BEI-09) y contratos con MS01, Campus y Eventos.

- Tarea 0.1.5.4 [DISEÑO] Formato de error estándar (timestamp, status, code, message, path, details) y catálogo de códigos.

- Tarea 0.1.5.5 [PRUEBAS] Validar el YAML con un linter de OpenAPI.

- Tarea 0.1.5.6 [DOCS] Publicar el contrato y el catálogo de errores en docs/api/.

## Feature 0.2: Organización en Jira

### HU 0.2.1: Estructura del backlog en Jira

Como equipo de desarrollo, quiero cargar el backlog en Jira con la jerarquía épica → feature → historia → tarea, para hacer seguimiento del trabajo y del avance.

#### DoR

- Backlog de MS05 aprobado por el equipo.

- Proyecto de Jira creado y con acceso para todo el equipo.

#### MoSCoW

- Must Have: sin el backlog en Jira no se puede planear ni medir el avance.

#### Criterios de aceptación

- Dado el backlog, cuando se carga en Jira, entonces las 6 épicas, 18 features y 62 historias existen con su identificador de este documento (por ejemplo, HU 2.1.1).

- Dado cada historia, entonces conserva el Como/quiero/para, el DoR, el DoD, los criterios de aceptación y la prioridad MoSCoW.

- Dado cada historia, entonces sus tareas están creadas como subtareas con su etiqueta ([DISEÑO], [BE], [FE], [PRUEBAS], [DOCS]).

#### DoD

- Backlog completo en Jira y revisado por el equipo.

- Enlace al tablero en el README.

#### Tareas

- Tarea 0.2.1.1 [DOCS] Definir tipos de issue (Epic, Feature como agrupador, Story, Sub-task), campos y etiquetas.

- Tarea 0.2.1.2 [DOCS] Cargar épicas, features e historias (importación CSV o creación manual).

- Tarea 0.2.1.3 [DOCS] Crear las subtareas con su etiqueta y vincularlas a su historia.

- Tarea 0.2.1.4 [PRUEBAS] Verificar que los conteos de Jira coinciden con el resumen del backlog.

### HU 0.2.2: Tablero, sprints y flujo de trabajo

Como equipo de desarrollo, quiero configurar el tablero, el flujo de estados y los sprints, para trabajar de forma ordenada con Scrum.

#### DoR

- HU 0.2.1 con las historias cargadas.

- Duración del sprint y fechas de entrega acordadas con el equipo.

#### MoSCoW

- Must Have: organiza el trabajo de todas las demás épicas.

#### Criterios de aceptación

- Dado el tablero, entonces tiene las columnas Por hacer, En progreso, En revisión, En pruebas y Hecho, y una historia solo pasa a Hecho si cumple su DoD.

- Dado el plan de sprints, entonces las historias Must Have se programan primero respetando las dependencias entre épicas.

- Dado cada sprint, entonces tiene un objetivo y una capacidad estimada.

#### DoD

- Tablero, flujo y sprints configurados.

- Plan de sprints publicado en docs/planning/.

#### Tareas

- Tarea 0.2.2.1 [DOCS] Configurar tablero y flujo de estados con las reglas de transición.

- Tarea 0.2.2.2 [DOCS] Estimar las historias (puntos de historia) en una sesión de planning poker.

- Tarea 0.2.2.3 [DOCS] Planear los sprints según prioridad MoSCoW y dependencias.

- Tarea 0.2.2.4 [CALIDAD] Definir y publicar la definición de "Hecho" en el tablero.

# Épica 1: Fundamentos técnicos

Como equipo de desarrollo, quiero dejar listos el proyecto, la base de datos, la seguridad, el manejo de errores, las integraciones y el pipeline, para que las historias funcionales se construyan sobre una base común y estable.

## Feature 1.1: Entorno y base de datos

### HU 1.1.1: Proyecto base y entorno local con Docker

Como equipo de desarrollo, quiero un proyecto Spring Boot y un frontend React con PostgreSQL en Docker, para que cualquier integrante levante MS05 con un solo comando.

#### DoR

- Gate de diseño aprobado (HU 0.1.6).

- Versiones de Java, Spring Boot, Node y PostgreSQL acordadas.

#### MoSCoW

- Must Have: todo el trabajo posterior depende del proyecto base.

#### Criterios de aceptación

- Dado un equipo con Docker instalado, cuando se ejecuta docker compose up, entonces PostgreSQL, backend (:8080) y frontend (:5173) quedan funcionando.

- Dado el backend iniciado, cuando se consulta GET /actuator/health, entonces responde 200 con estado UP.

- Dado el repositorio, entonces la estructura de paquetes coincide con el diagrama de capas aprobado.

#### DoD

- README con pasos de instalación y variables de entorno (.env.example).

- Sin secretos en el repositorio.

#### Tareas

- Tarea 1.1.1.1 [DISEÑO] Confirmar la estructura de carpetas (backend/, frontend/, database/, docs/) y el contrato de variables de entorno.

- Tarea 1.1.1.2 [BE] Crear el proyecto Spring Boot con Maven y los paquetes por capas.

- Tarea 1.1.1.3 [FE] Crear el proyecto React + Vite con estructura base.

- Tarea 1.1.1.4 [OPS] docker-compose con PostgreSQL (volumen), backend y frontend.

- Tarea 1.1.1.5 [PRUEBAS] Prueba de humo: el contexto de Spring carga y /actuator/health responde 200.

- Tarea 1.1.1.6 [DOCS] README de instalación y ejecución local.

### HU 1.1.2: Esquema de base de datos

Como equipo de desarrollo, quiero crear el esquema de MS05 para que todos trabajen con la misma estructura y se respeten las reglas de datos.

#### DoR

- HU 1.1.1 terminada.

#### MoSCoW

- Must Have: sin tablas no se puede guardar ninguna entidad del microservicio.

#### Criterios de aceptación

- Dado la tabla de asignaciones, cuando se inserta una segunda asignación Vigente idéntica (mismo brigadista, ubicación y evento), entonces la base la rechaza por la restricción única.

- Dado la tabla de evidencias, cuando se intenta insertar una sexta evidencia para el mismo incidente, entonces la regla de límite la rechaza.

- Dado una columna con CHECK (estado, prioridad, tipo de ubicación), cuando se inserta un valor fuera del catálogo, entonces la base lo rechaza.

#### DoD

- Esquema de la base datos creado

- Consultas especificas usando JPA implementadas y diseñadas

#### Tareas

- Tarea 1.1.2.4 [BE] Entidades JPA y repositories base con auditoría de columnas (created_at, updated_at).

- Tarea 1.1.2.5 [PRUEBAS] Pruebas de integración con Testcontainers que verifican las restricciones y los CHECK.

## Feature 1.2: Seguridad, errores e integraciones

### HU 1.2.1: Autenticación JWT y control de roles

Como sistema, quiero validar el token JWT y los roles en cada petición, para que cada actor haga solo lo que le corresponde (RN-3 y RN-4).

#### DoR

- Formato del token JWT y lista de roles confirmados con el squad de autenticación (RF-AUT-01).

- Contrato de errores 401 y 403 definido (HU 0.1.5).

#### MoSCoW

- Must Have: todos los endpoints exigen identidad y rol.

#### Criterios de aceptación

- Dado una petición sin token o con token inválido o vencido, cuando llega a cualquier endpoint, entonces responde 401 con código UNAUTHORIZED.

- Dado un token válido sin el rol requerido, cuando llama a un endpoint restringido, entonces responde 403 con código FORBIDDEN.

- Dado un token válido, entonces el servicio obtiene el id del usuario y su rol desde el token y no desde el cuerpo de la petición.

#### DoD

- Matriz rol → endpoint documentada en OpenAPI.

- Prueba de acceso por rol para cada grupo de endpoints.

#### Tareas

- Tarea 1.2.1.1 [DISEÑO] Matriz rol → endpoint (Coordinador, Organizador, Brigadista, Usuario general, Auditor/Observador).

- Tarea 1.2.1.2 [BE] Filtro de validación JWT y configuración de Spring Security con @PreAuthorize por rol.

- Tarea 1.2.1.3 [BE] Utilidad para obtener el usuario autenticado y su rol.

- Tarea 1.2.1.4 [PRUEBAS] Pruebas MockMvc: sin token (401), rol incorrecto (403), rol correcto (200).

- Tarea 1.2.1.5 [DOCS] Documentar el esquema de seguridad en OpenAPI.

### HU 1.2.2: Manejo global de errores

Como consumidor de la API, quiero recibir errores con un formato único y códigos claros, para mostrar mensajes correctos al usuario sin depender de detalles internos.

#### DoR

- Catálogo de errores aprobado (HU 0.1.5).

#### MoSCoW

- Must Have: todas las historias dependen de excepciones y respuestas homogéneas.

#### Criterios de aceptación

- Dado un error de validación, cuando ocurre, entonces responde 400 con VALIDATION_ERROR y la lista de campos inválidos.

- Dado un recurso inexistente, entonces responde 404 con NOT_FOUND.

- Dado una regla de negocio incumplida, entonces responde 409 con el código específico de la regla.

- Dado un error inesperado, entonces responde 500 con INTERNAL_ERROR sin exponer la traza ni datos sensibles.

#### DoD

- GlobalExceptionHandler y jerarquía de excepciones propias documentados.

- Ninguna situación esperada termina en 500.

#### Tareas

- Tarea 1.2.2.1 [DISEÑO] Jerarquía de excepciones: validación, no encontrado, conflicto de regla, servicio externo no disponible.

- Tarea 1.2.2.2 [BE] GlobalExceptionHandler (@RestControllerAdvice) con el formato de error estándar.

- Tarea 1.2.2.3 [BE] Excepciones propias y mapeo a códigos HTTP.

- Tarea 1.2.2.4 [PRUEBAS] Pruebas MockMvc de cada tipo de error y del formato de respuesta.

- Tarea 1.2.2.5 [DOCS] Actualizar docs/api/errors.md.

### HU 1.2.3: Clientes de integración con Identidad, Campus y Eventos

Como sistema, quiero consultar usuarios y roles (RF-AUT-01), ubicaciones (RF-CAMP-01) y eventos (RF-EVE-01), para validar que los brigadistas, las ubicaciones y los eventos existen y están vigentes.

#### DoR

- Contratos de los tres servicios disponibles, o respuestas simuladas (stubs) acordadas.

- Mecanismo de autenticación entre servicios definido.

#### MoSCoW

- Must Have: RF-BEI-01, 03, 04 y 07 validan contra estos servicios.

#### Criterios de aceptación

- Dado un id de brigadista, cuando se consulta a MS01, entonces se obtiene si existe, si está activo y si tiene el rol Brigadista.

- Dado un id de ubicación y su tipo (Edificio, Zona segura o Punto de encuentro), cuando se consulta a Campus, entonces se confirma si existe.

- Dado un id de evento, cuando se consulta a Eventos, entonces se confirma si está activo.

- Dado que un servicio externo no responde, entonces MS05 responde 503 con EXTERNAL_SERVICE_UNAVAILABLE y no guarda datos parciales.

#### DoD

- Clientes con tiempo de espera y reintento controlado.

- Stubs disponibles para el perfil dev y para las pruebas.

#### Tareas

- Tarea 1.2.3.1 [DISEÑO] Definir los métodos mínimos requeridos a cada servicio y el comportamiento ante fallos.

- Tarea 1.2.3.2 [BE] Clientes UserClient, CampusClient y EventClient (interfaz + implementación REST).

- Tarea 1.2.3.3 [BE] Stubs para el perfil dev.

- Tarea 1.2.3.4 [INT] Confirmar con cada squad el contrato real y las credenciales entre servicios.

- Tarea 1.2.3.5 [PRUEBAS] Pruebas con servidor simulado (WireMock): respuesta correcta, no encontrado y servicio caído.

- Tarea 1.2.3.6 [DOCS] Documentar las dependencias externas y su comportamiento ante fallos.

## Feature 1.3: Calidad y base del frontend

### HU 1.3.1: Cobertura de código y análisis estático

Como equipo de desarrollo, quiero medir la cobertura y analizar la calidad del código, para mantener el estándar de calidad acordado.

#### DoR

- HU 1.3.1 terminada.

- Cuenta de SonarCloud creada para el proyecto.

#### MoSCoW

- Should Have: el DoD lo exige, pero se puede activar una vez haya código para medir.

#### Criterios de aceptación

- Dado el pipeline, cuando termina, entonces genera el reporte de JaCoCo (backend) y de cobertura de Vitest (frontend).

- Dado el análisis de SonarCloud, cuando el código nuevo tiene cobertura menor a 80 % o vulnerabilidades críticas, entonces el quality gate falla.

- Dado el README, entonces muestra las insignias de cobertura y de quality gate.

#### DoD

- Quality gate configurado y exigido en los Pull Requests.

#### Tareas

- Tarea 1.3.2.1 [DISEÑO] Definir las reglas del quality gate y las exclusiones (DTOs, configuración).

- Tarea 1.3.2.2 [CALIDAD] Configurar JaCoCo y la cobertura de Vitest.

- Tarea 1.3.2.3 [CALIDAD] Integrar SonarCloud al pipeline.

- Tarea 1.3.2.4 [PRUEBAS] Verificar que el quality gate falla con cobertura insuficiente.

- Tarea 1.3.2.5 [DOCS] Documentar las métricas y cómo leer los reportes.

### HU 1.3.3: Base del frontend: rutas por rol y cliente de la API

Como equipo de desarrollo, quiero un frontend con rutas protegidas por rol y un cliente de la API configurado, para que las pantallas se construyan sobre una estructura común.

#### DoR

- Mockups aprobados (HU 0.1.3).

- Contrato OpenAPI aprobado (HU 0.1.5).

#### MoSCoW

- Must Have: todas las pantallas de las épicas 2, 3 y 4 la usan.

#### Criterios de aceptación

- Dado un usuario sin sesión, cuando intenta abrir una ruta protegida, entonces es redirigido al inicio de sesión.

- Dado un usuario con un rol sin permiso para una pantalla, cuando intenta abrirla, entonces ve un mensaje de acceso denegado.

- Dado el cliente de la API, cuando recibe un error con el formato estándar, entonces muestra el mensaje al usuario sin mostrar detalles internos.

#### DoD

- Menú hamburguesa con opciones según rol (Gestión de brigadistas, Panel de responsabilidades, Mis incidentes, Incidentes, Auditoría).

- Pruebas de componentes con Vitest.

#### Tareas

- Tarea 1.3.3.1 [DISEÑO] Mapa de navegación y opciones del menú por rol.

- Tarea 1.3.3.2 [FE] Enrutador con rutas protegidas por rol y contexto de sesión.

- Tarea 1.3.3.3 [FE] Cliente HTTP con token JWT y manejo central de errores.

- Tarea 1.3.3.4 [FE] Componentes comunes: menú hamburguesa, tabla paginada, mensajes de error y estado vacío.

- Tarea 1.3.3.5 [PRUEBAS] Pruebas de componentes de rutas protegidas y del manejo de errores.

- Tarea 1.3.3.6 [DOCS] Documentar la estructura del frontend.

# Épica 2: Gestión de brigadistas y asignaciones

Como coordinador de emergencia u organizador de eventos, quiero asignar brigadistas a edificios, zonas y puntos de encuentro, encontrarlos fácilmente y saber cuáles están activos, para que cada espacio tenga responsables disponibles durante un evento.

## Feature 2.1: Asignación de espacios a brigadistas (RF-BEI-01)

### HU 2.1.1: Asignar un brigadista a una ubicación

Como coordinador u organizador, quiero asignar un brigadista a un edificio, zona segura o punto de encuentro de un evento, para que tenga a cargo los incidentes de ese espacio.

#### DoR

- Contrato POST de asignaciones aprobado en OpenAPI.

- Clientes de MS01, Campus y Eventos disponibles o simulados (HU 1.2.3).

- Estados de asignación Vigente y Retirada definidos (RN-12).

#### MoSCoW

- Must Have: sin asignaciones no hay incidentes que atender (RF-BEI-01, RN-3).

#### Criterios de aceptación

- Dado un coordinador autenticado, un evento vigente, un brigadista activo con rol Brigadista y una ubicación existente, cuando envía la asignación, entonces responde 201 con idAsignacion, estado Vigente y fechaCreacion.

- Dado que faltan campos obligatorios (brigadista o alcance), el evento no está vigente o un id no existe, cuando envía la asignación, entonces responde 400 con VALIDATION_ERROR indicando los campos inválidos.

- Dado un brigadista inactivo, cuando se intenta asignar, entonces responde 409 con BRIGADIER_INACTIVE y el mensaje "no se pueden hacer asignaciones a brigadistas inactivos".

- Dado que ya existe una asignación Vigente con el mismo brigadista, ubicación y evento, cuando se intenta crear otra, entonces responde 409 con ASSIGNMENT_ALREADY_EXISTS.

- Dado un usuario sin rol Coordinador u Organizador, cuando intenta asignar, entonces responde 403 con FORBIDDEN.

- Dado que la asignación se guarda, entonces queda registrada en auditoría con el usuario, la acción y el recurso (RN-9).

#### DoD

- Endpoint y pantalla de asignación funcionando contra la base de datos real.

- Una ubicación admite varios brigadistas y un brigadista varias ubicaciones.

#### Tareas

- Tarea 2.1.1.1 [DISEÑO] Revisar el flujo "Asignar espacios" y el mockup del desplegable de zona por brigadista.

- Tarea 2.1.1.2 [BE] AssignmentController (POST), AssignmentService con las validaciones y AssignmentRepository.

- Tarea 2.1.1.3 [BE] Validación de brigadista, ubicación y evento mediante los clientes (HU 1.2.3).

- Tarea 2.1.1.4 [BE] Registro de la acción en auditoría mediante AuditService (HU 4.3.1).

- Tarea 2.1.1.5 [FE] Formulario de asignación: brigadista, tipo y ubicación, observaciones.

- Tarea 2.1.1.6 [PRUEBAS] Unitarias del service (Mockito) para cada rechazo, MockMvc del controller y de integración con Testcontainers.

- Tarea 2.1.1.7 [PRUEBAS] Pruebas de componentes del formulario (Vitest).

- Tarea 2.1.1.8 [DOCS] Documentar el endpoint y los códigos de error en OpenAPI.

### HU 2.1.2: Modificar una asignación vigente

Como coordinador, quiero cambiar la ubicación o las observaciones de una asignación vigente, para corregir o ajustar la cobertura antes o durante el evento.

#### DoR

- HU 2.1.1 terminada.

- Punto por confirmar 2: en qué momentos se permite modificar una asignación (solo sin eventos activos, o también durante el evento).

#### MoSCoW

- Should Have: el sistema funciona si se retira y se vuelve a crear la asignación, pero la edición evita perder el historial.

#### Criterios de aceptación

- Dado una asignación Vigente, cuando el coordinador cambia la ubicación o las observaciones, entonces responde 200, guarda fechaActualizacion y deja el cambio en auditoría.

- Dado una asignación Retirada, cuando se intenta modificar, entonces responde 409 con ASSIGNMENT_WITHDRAWN.

- Dado que la nueva ubicación no existe o ya está asignada al mismo brigadista en el evento, entonces responde 400 con VALIDATION_ERROR o 409 con ASSIGNMENT_ALREADY_EXISTS.

- Dado una asignación inexistente, entonces responde 404 con NOT_FOUND.

#### DoD

- Se conservan el id y la fecha de creación de la asignación.

#### Tareas

- Tarea 2.1.2.1 [DISEÑO] Confirmar con el Product Owner cuándo se permite editar y actualizar el flujo.

- Tarea 2.1.2.2 [BE] PUT/PATCH de asignación con las mismas validaciones de la HU 2.1.1.

- Tarea 2.1.2.3 [FE] Edición de la asignación desde el listado de brigadistas.

- Tarea 2.1.2.4 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc e integración de los casos 200, 404 y 409.

- Tarea 2.1.2.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 2.1.3: Retirar una asignación

Como coordinador, quiero retirar una asignación vigente conservando el historial, para liberar a un brigadista de una zona sin perder la trazabilidad.

#### DoR

- HU 2.1.1 terminada.

- Punto por confirmar 3: qué debe ocurrir cuando se retira al único brigadista de una zona con incidentes sin resolver.

#### MoSCoW

- Must Have: el coordinador debe poder retirar una asignación (RN-3 y RN-12).

#### Criterios de aceptación

- Dado una asignación Vigente, cuando el coordinador la retira, entonces responde 200, el estado pasa a Retirada, la fila se conserva y la acción queda en auditoría.

- Dado que se retira la asignación, entonces el brigadista deja de ver los incidentes de esa zona y la etiqueta de zona muestra "Sin asignación".

- Dado que la zona queda sin brigadistas y tiene incidentes sin resolver, entonces la respuesta informa al coordinador con una advertencia.

- Dado una asignación ya Retirada, cuando se intenta retirar de nuevo, entonces responde 409 con ASSIGNMENT_WITHDRAWN.

- Dado una asignación inexistente, entonces responde 404 con NOT_FOUND.

#### DoD

- La asignación retirada no se elimina físicamente.

#### Tareas

- Tarea 2.1.3.1 [DISEÑO] Revisar el flujo de retiro y el mensaje de advertencia en el mockup.

- Tarea 2.1.3.2 [BE] Operación de retiro: cambio de estado, fecha de retiro, advertencia de zona descubierta y auditoría.

- Tarea 2.1.3.3 [BE] Filtro para que el brigadista no consulte incidentes de asignaciones Retiradas.

- Tarea 2.1.3.4 [FE] Acción "Retirar" con confirmación y etiqueta "Sin asignación".

- Tarea 2.1.3.5 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc e integración (estado Retirada y conservación del historial).

- Tarea 2.1.3.6 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 2.1.4: Asignación por defecto al iniciar un evento

Como coordinador, quiero que al iniciar un evento se creen las asignaciones predefinidas, para no asignar manualmente a todos los brigadistas cada vez.

#### DoR

- Contrato de la llamada desde RF-EVE-01 acordado con el squad de Eventos.

- Punto por confirmar 1: dónde se guardan las asignaciones predefinidas ("según la BD") y quién las mantiene.

#### MoSCoW

- Should Have: el coordinador puede asignar manualmente (HU 2.1.1), pero la automatización ahorra tiempo al iniciar el evento.

#### Criterios de aceptación

- Dado que Eventos notifica el inicio de un evento, cuando existen asignaciones predefinidas válidas, entonces se crean asignaciones Vigentes para ese evento.

- Dado un brigadista inactivo dentro de las asignaciones predefinidas, entonces esa asignación se omite y la respuesta informa que no se pueden asignar zonas a brigadistas inactivos.

- Dado que la misma notificación llega dos veces, entonces no se crean asignaciones duplicadas.

- Dado que el servicio solo acepta llamadas de Eventos, entonces otro origen recibe 403 con FORBIDDEN.

#### DoD

- Cada asignación creada queda en auditoría con el origen "Eventos".

#### Tareas

- Tarea 2.1.4.1 [DISEÑO] Definir el contrato del servicio de inicio de evento y el resultado parcial (creadas y omitidas).

- Tarea 2.1.4.2 [BD] Estructura de asignaciones predefinidas por brigadista y ubicación.

- Tarea 2.1.4.3 [BE] Endpoint interno para el inicio de evento, idempotente y con auditoría.

- Tarea 2.1.4.4 [INT] Prueba conjunta con el squad de Eventos.

- Tarea 2.1.4.5 [PRUEBAS] Unitarias e integración: omisión de inactivos, idempotencia y rechazo de otros orígenes.

- Tarea 2.1.4.6 [DOCS] Documentar el contrato con Eventos.

## Feature 2.2: Búsqueda y listado de brigadistas (RF-BEI-02)

### HU 2.2.1: Listado de brigadistas con su estado y asignaciones

Como coordinador u organizador, quiero ver el listado de brigadistas ordenado alfabéticamente por apellido, con su estado y sus zonas, para saber quién está disponible y dónde está asignado.

#### DoR

- Mockup de Gestión de brigadistas aprobado.

- Cliente de MS01 disponible para obtener nombres y roles (HU 1.2.3).

#### MoSCoW

- Must Have: es la pantalla desde la que se hacen todas las asignaciones.

#### Criterios de aceptación

- Dado un coordinador u organizador autenticado, cuando abre Gestión de brigadistas, entonces recibe 200 con los brigadistas ordenados por apellido, cada uno con estado (Activo o Inactivo) y sus asignaciones Vigentes.

- Dado un brigadista sin asignaciones, entonces muestra "Sin asignaciones".

- Dado un usuario sin permiso, entonces recibe 403 con FORBIDDEN.

- Dado muchos brigadistas, entonces la respuesta está paginada.

#### DoD

- Pantalla funcionando con paginación y estados vacío y de error.

#### Tareas

- Tarea 2.2.1.1 [DISEÑO] Confirmar columnas del listado (nombre, estado, zona asignada).

- Tarea 2.2.1.2 [BE] GET de brigadistas con orden por apellido, paginación y unificación de datos de MS01 con asignaciones locales.

- Tarea 2.2.1.3 [FE] Pantalla de listado con indicador de estado y desplegable de zona.

- Tarea 2.2.1.4 [PRUEBAS] Unitarias del service, MockMvc (orden, paginación, 403) e integración.

- Tarea 2.2.1.5 [PRUEBAS] Pruebas de componentes del listado.

- Tarea 2.2.1.6 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 2.2.2: Buscar brigadistas por nombre o apellido

Como coordinador u organizador, quiero buscar un brigadista por nombre o apellido, para encontrarlo rápido y modificar sus asignaciones.

#### DoR

- HU 2.2.1 terminada.

- Punto por confirmar 4: la búsqueda es por coincidencia parcial sin distinguir mayúsculas ni tildes.

#### MoSCoW

- Must Have: es el RF-BEI-02.

#### Criterios de aceptación

- Dado el texto "mar", cuando se busca, entonces responde 200 con los brigadistas cuyo nombre o apellido contiene "mar", sin distinguir mayúsculas ni tildes.

- Dado un resultado, entonces incluye nombre, estado (Activo o Inactivo) y asignaciones actuales o "Sin asignaciones".

- Dado un usuario sin permiso, entonces recibe 403 con FORBIDDEN.

#### DoD

- Búsqueda con índice o consulta eficiente sobre el volumen esperado.

#### Tareas

- Tarea 2.2.2.1 [DISEÑO] Confirmar el comportamiento de la lupa y el campo de búsqueda.

- Tarea 2.2.2.2 [BE] Parámetro de búsqueda en el GET de brigadistas con coincidencia parcial.

- Tarea 2.2.2.3 [FE] Campo de búsqueda con la lupa y resultados.

- Tarea 2.2.2.4 [PRUEBAS] Unitarias (mayúsculas y tildes), MockMvc e integración.

- Tarea 2.2.2.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 2.2.3: Validación de la búsqueda y resultados vacíos

Como coordinador u organizador, quiero recibir mensajes claros cuando la búsqueda está vacía o no encuentra resultados, para saber qué corregir.

#### DoR

- HU 2.2.2 terminada.

#### MoSCoW

- Should Have: mejora la experiencia, pero no impide buscar.

#### Criterios de aceptación

- Dado un campo de búsqueda vacío, cuando se envía, entonces responde 400 con VALIDATION_ERROR y el mensaje "por favor ingrese un nombre o apellido".

- Dado un texto sin coincidencias, entonces responde 200 con lista vacía y la pantalla muestra "No hay resultados compatibles con la búsqueda".

- Dado un texto de solo espacios, entonces se trata como vacío.

#### DoD

- Mensajes definidos en el catálogo de textos de la interfaz.

#### Tareas

- Tarea 2.2.3.1 [DISEÑO] Redactar los mensajes y el estado vacío del mockup.

- Tarea 2.2.3.2 [BE] Validación del parámetro de búsqueda.

- Tarea 2.2.3.3 [FE] Mensajes de validación y estado vacío.

- Tarea 2.2.3.4 [PRUEBAS] Unitarias y MockMvc (vacío, solo espacios, sin resultados) y pruebas de componentes.

- Tarea 2.2.3.5 [DOCS] Documentar los mensajes en OpenAPI.

### HU 2.2.4: Asignar desde el resultado de la búsqueda

Como coordinador u organizador, quiero asignar una ubicación directamente desde el resultado de la búsqueda, para no tener que volver al listado completo.

#### DoR

- HU 2.1.1 y 2.2.2 terminadas.

#### MoSCoW

- Could Have: es una comodidad de interfaz; la asignación ya es posible desde el listado.

#### Criterios de aceptación

- Dado un resultado de búsqueda, cuando el coordinador usa el desplegable de zona, entonces abre el mismo formulario de asignación de la HU 2.1.1.

- Dado que la asignación se crea, entonces el resultado muestra la nueva zona sin repetir la búsqueda.

- Dado que la asignación falla, entonces se muestra el mensaje del error sin perder el texto buscado.

#### DoD

- Se reutiliza el componente de asignación; no hay lógica duplicada.

#### Tareas

- Tarea 2.2.4.1 [DISEÑO] Definir la interacción en el mockup.

- Tarea 2.2.4.2 [FE] Integrar el formulario de asignación en los resultados de búsqueda.

- Tarea 2.2.4.3 [PRUEBAS] Pruebas de componentes: asignación exitosa y con error.

- Tarea 2.2.4.4 [DOCS] Actualizar la guía de pantallas.

## Feature 2.3: Activación e inactivación de brigadistas (RF-BEI-03)

### HU 2.3.1: Activar mi estado como brigadista

Como brigadista, quiero activarme desde mi panel de responsabilidades, para poder recibir asignaciones y gestionar incidentes.

#### DoR

- Mockup del panel de responsabilidades aprobado.

- Punto por confirmar 5: los datos de entrada del RF-BEI-03 repiten los de la asignación; se asume que el único dato de entrada es la acción de alternar el estado.

#### MoSCoW

- Must Have: un brigadista inactivo no puede recibir asignaciones (RF-BEI-01).

#### Criterios de aceptación

- Dado un brigadista autenticado en estado Inactivo, cuando pulsa el botón de estado, entonces responde 200 con idActivacion, estado Activo y fechaCambioEstado.

- Dado que pasa a Activo, entonces vuelve a ver los incidentes de sus zonas asignadas.

- Dado un usuario sin rol Brigadista, entonces recibe 403 con FORBIDDEN.

- Dado el cambio de estado, entonces queda en auditoría.

#### DoD

- El estado actual se muestra en el panel y se actualiza sin recargar.

#### Tareas

- Tarea 2.3.1.1 [DISEÑO] Revisar el flujo "Activar brigadista" y el botón de estado en el mockup.

- Tarea 2.3.1.2 [BE] Operación de cambio de estado a Activo con fecha y auditoría.

- Tarea 2.3.1.3 [FE] Botón de estado en el panel de responsabilidades.

- Tarea 2.3.1.4 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc e integración; pruebas de componentes del botón.

- Tarea 2.3.1.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 2.3.2: Inactivar mi estado con validación de incidentes en atención

Como brigadista, quiero inactivarme cuando no puedo atender, para que no me lleguen incidentes, salvo que tenga incidentes en atención.

#### DoR

- HU 2.3.1 terminada.

- Estados del incidente definidos (HU 0.1.4).

- Punto por confirmar 6: el flujo básico habla de incidentes "En atención" y la excepción habla de incidentes "sin resolver"; se asume que bloquean los incidentes Asignados y En atención a su cargo durante un evento vigente.

#### MoSCoW

- Must Have: evita dejar incidentes en atención sin responsable.

#### Criterios de aceptación

- Dado un brigadista Activo sin incidentes pendientes, cuando pulsa el botón, entonces responde 200 con estado Inactivo y deja de ver incidentes.

- Dado un brigadista Activo con incidentes En atención en un evento vigente, cuando intenta inactivarse, entonces responde 409 con BRIGADIER_HAS_OPEN_INCIDENTS y el mensaje "debe resolver los incidentes asignados antes de desactivarse".

- Dado un brigadista sin evento vigente, cuando se inactiva, entonces se permite.

- Dado el cambio de estado, entonces queda en auditoría.

#### DoD

- La regla se valida en el service, no solo en la interfaz.

#### Tareas

- Tarea 2.3.2.1 [DISEÑO] Revisar el flujo de inactivación y la excepción A1.

- Tarea 2.3.2.2 [BE] Operación de cambio a Inactivo con consulta de incidentes pendientes.

- Tarea 2.3.2.3 [FE] Mensaje de bloqueo y confirmación al inactivarse.

- Tarea 2.3.2.4 [PRUEBAS] Unitarias (con y sin incidentes, con y sin evento vigente), MockMvc e integración.

- Tarea 2.3.2.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 2.3.3: Efecto del estado del brigadista en las asignaciones y en la visibilidad

Como coordinador, quiero que el estado del brigadista determine si recibe asignaciones y si ve incidentes, para no asignar trabajo a quien no está disponible.

#### DoR

- HU 2.1.1, 2.3.1 y 2.3.2 terminadas.

#### MoSCoW

- Must Have: sostiene la regla de que solo brigadistas activos reciben asignaciones.

#### Criterios de aceptación

- Dado un brigadista Inactivo, cuando se le intenta asignar una ubicación, entonces se rechaza con BRIGADIER_INACTIVE.

- Dado un brigadista Inactivo, cuando consulta su panel, entonces no ve incidentes pero sí su estado y sus asignaciones.

- Dado que un brigadista Activo recibe una asignación y una zona con incidentes Reportados, entonces esos incidentes pasan a Asignado (HU 3.3.1).

- Dado el listado de brigadistas, entonces el estado mostrado coincide con el estado vigente.

#### DoD

- Pruebas de extremo a extremo del estado en backend y pantalla.

#### Tareas

- Tarea 2.3.3.1 [DISEÑO] Tabla de decisiones: estado del brigadista vs. acciones permitidas.

- Tarea 2.3.3.2 [BE] Aplicar el filtro de estado en las consultas de incidentes y en las asignaciones.

- Tarea 2.3.3.3 [FE] Indicador de estado en el listado y en el panel; ocultar la lista de incidentes si está Inactivo.

- Tarea 2.3.3.4 [PRUEBAS] Integración de la tabla de decisiones y pruebas de componentes.

- Tarea 2.3.3.5 [DOCS] Documentar la tabla de decisiones.

# Épica 3: Atención de incidentes

Como usuario del campus, quiero pedir ayuda durante un evento y que un brigadista atienda mi incidente hasta resolverlo, para recibir asistencia rápida y que el coordinador pueda cerrarlo con trazabilidad.

## Feature 3.1: Registro de incidentes (RF-BEI-04)

### HU 3.1.1: Registrar un incidente propio ("Necesito ayuda")

Como usuario general (estudiante, profesor, personal, coordinador, organizador, administrador o brigadista), quiero solicitar ayuda indicando la ubicación y la prioridad, para que un brigadista atienda mi situación durante el evento.

#### DoR

- Flujo "Registrar incidente" y mockup del formulario aprobados.

- Catálogo de prioridades definido: Emergencia, Urgencia moderada y Poca urgencia.

- Clientes de Campus y Eventos disponibles o simulados (HU 1.2.3).

#### MoSCoW

- Must Have: es el núcleo de MS05 (RF-BEI-04).

#### Criterios de aceptación

- Dado un usuario autenticado y un evento activo, cuando envía ubicación y prioridad válidas, entonces responde 201 con idIncidente, estado, idReportante (tomado del token JWT) y fechaReporte.

- Dado que el incidente es propio, entonces el nombre del afectado se guarda automáticamente con el nombre de quien reporta.

- Dado un usuario con rol Auditor/Observador, cuando intenta registrar un incidente, entonces responde 403 con FORBIDDEN.

- Dado un usuario sin sesión, entonces responde 401 con UNAUTHORIZED.

- Dado que el incidente se crea, entonces queda registrado en auditoría (RN-9).

- Dado que el mismo usuario ya reportó incidentes en el evento, entonces puede registrar otro (RN-5).

#### DoD

- Endpoint y pantalla funcionando de punta a punta.

- El idReportante nunca se recibe del cuerpo de la petición.

#### Tareas

- Tarea 3.1.1.1 [DISEÑO] Revisar el flujo y el mockup del botón "Necesito ayuda" y del formulario.

- Tarea 3.1.1.2 [BE] IncidentController (POST), IncidentService e IncidentRepository; mapeo de DTO a entidad.

- Tarea 3.1.1.3 [BE] Obtener el reportante desde el token y registrar la acción en auditoría.

- Tarea 3.1.1.4 [FE] Botón "Necesito ayuda" por evento y formulario de incidente.

- Tarea 3.1.1.5 [PRUEBAS] Unitarias del service (Mockito), MockMvc (201, 401 y 403) e integración con Testcontainers.

- Tarea 3.1.1.6 [PRUEBAS] Pruebas de componentes del formulario.

- Tarea 3.1.1.7 [DOCS] Documentar el endpoint y los errores en OpenAPI.

### HU 3.1.2: Registrar un incidente en nombre de un tercero (brigadista)

Como brigadista activo, quiero reportar un incidente de otra persona indicando su nombre, la ubicación y la prioridad, para dejar registradas las situaciones que encuentro en campo.

#### DoR

- HU 3.1.1 terminada.

- Mockup del botón "Reportar incidente" en el panel de responsabilidades aprobado.

#### MoSCoW

- Must Have: es el segundo actor del RF-BEI-04.

#### Criterios de aceptación

- Dado un brigadista Activo y un evento activo, cuando envía nombreAfectado, ubicación y prioridad, entonces responde 201 y el idReportante es el brigadista.

- Dado que falta nombreAfectado en un reporte de brigadista, entonces responde 400 con VALIDATION_ERROR.

- Dado un brigadista Inactivo o un usuario sin rol Brigadista, cuando intenta reportar a nombre de otra persona, entonces responde 403 con FORBIDDEN.

- Dado que no hay evento activo, entonces el botón "Reportar incidente" no se muestra y el endpoint responde 409 con EVENT_NOT_ACTIVE.

- Dado que el incidente se crea, entonces queda en auditoría.

#### DoD

- El mismo endpoint atiende ambos casos, y la regla de nombreAfectado se aplica según el rol.

#### Tareas

- Tarea 3.1.2.1 [DISEÑO] Revisar el flujo alterno A2 y el formulario del brigadista.

- Tarea 3.1.2.2 [BE] Regla de nombreAfectado obligatorio para brigadistas y validación del rol activo.

- Tarea 3.1.2.3 [FE] Botón "Reportar incidente" visible solo con evento activo y formulario con nombre del afectado.

- Tarea 3.1.2.4 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc (201, 400, 403, 409) e integración.

- Tarea 3.1.2.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 3.1.3: Estado inicial del incidente según los brigadistas de la zona

Como sistema, quiero guardar el incidente como Asignado si la zona tiene brigadistas activos y como Reportado si no los tiene, para que el incidente llegue al panel de quien puede atenderlo.

#### DoR

- Asignaciones Vigentes disponibles (Feature 2.1).

- Punto por confirmar 9: el brigadista ve "Pendiente" cuando el estado es Asignado.

#### MoSCoW

- Must Have: define el punto de partida del ciclo de atención (RN-1).

#### Criterios de aceptación

- Dado una zona con al menos un brigadista Activo con asignación Vigente, cuando se registra un incidente en ella, entonces el estado es Asignado y se guarda la fecha y hora.

- Dado una zona sin brigadistas Activos con asignación Vigente, entonces el estado es Reportado.

- Dado una asignación Retirada o un brigadista Inactivo, entonces no cuenta como cobertura de la zona.

- Dado el estado Asignado, entonces el brigadista lo ve como "Pendiente" en su panel.

#### DoD

- La decisión se toma dentro de una sola transacción con el guardado del incidente.

#### Tareas

- Tarea 3.1.3.1 [DISEÑO] Tabla de decisiones: asignación, estado del brigadista y estado inicial.

- Tarea 3.1.3.2 [BE] Consulta de cobertura de la zona y asignación del estado inicial dentro del service.

- Tarea 3.1.3.3 [BE] Registrar la transición inicial con fecha y hora (RN-8).

- Tarea 3.1.3.4 [PRUEBAS] Unitarias de cada fila de la tabla de decisiones e integración.

- Tarea 3.1.3.5 [DOCS] Documentar la tabla de decisiones.

### HU 3.1.4: Validaciones del registro de incidentes

Como usuario, quiero recibir mensajes claros cuando el reporte tiene datos inválidos, para corregirlos y reenviar.

#### DoR

- Catálogo de errores aprobado (HU 0.1.5).

#### MoSCoW

- Must Have: evita incidentes inválidos y sin ubicación.

#### Criterios de aceptación

- Dado un reporte sin ubicación o sin prioridad, cuando se envía, entonces responde 400 con VALIDATION_ERROR y la lista de campos faltantes.

- Dado una prioridad fuera del catálogo, entonces responde 400 con VALIDATION_ERROR.

- Dado un id de ubicación que no existe en Campus, entonces responde 400 con VALIDATION_ERROR.

- Dado un evento que no está activo, entonces responde 409 con EVENT_NOT_ACTIVE (RN-7).

- Dado una descripción con más de 1000 caracteres, entonces responde 400 con VALIDATION_ERROR.

- Dado que Campus o Eventos no responden, entonces responde 503 con EXTERNAL_SERVICE_UNAVAILABLE y no guarda nada.

- Dado que el usuario corrige y reenvía, entonces el reporte se acepta.

#### DoD

- Cada error tiene su caso de prueba y su mensaje en la interfaz.

#### Tareas

- Tarea 3.1.4.1 [DISEÑO] Lista de validaciones y mensajes en español para cada campo.

- Tarea 3.1.4.2 [BE] Validaciones con Bean Validation y reglas de negocio en el service.

- Tarea 3.1.4.3 [FE] Validación en el formulario y despliegue de los mensajes del servidor.

- Tarea 3.1.4.4 [PRUEBAS] Unitarias y MockMvc de cada validación; pruebas de componentes del formulario.

- Tarea 3.1.4.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI con las respuestas de error.

## Feature 3.2: Edición de incidentes y evidencias (RF-BEI-05)

### HU 3.2.1: Editar la descripción de un incidente

Como usuario o brigadista, quiero modificar la descripción de un incidente propio o a mi cargo, para completar lo que ocurrió.

#### DoR

- HU 3.1.1 terminada.

- Punto por confirmar 8: límite de caracteres de la descripción (1000 en el registro y 500 en la edición).

#### MoSCoW

- Should Have: la descripción es opcional al registrar, pero ayuda a la atención.

#### Criterios de aceptación

- Dado un incidente propio que no está Cerrado, cuando el usuario cambia la descripción, entonces responde 200 y guarda el cambio.

- Dado que solo se permiten cambios en descripción y evidencia, cuando se envían otros campos, entonces se ignoran o se rechazan con 400.

- Dado un incidente de un tercero, cuando lo edita un usuario general, entonces responde 403 con FORBIDDEN; si lo edita un brigadista Activo, se permite.

- Dado un incidente Cerrado, entonces responde 409 con INCIDENT_CLOSED y el mensaje "el incidente no admite modificaciones" (RN-2).

- Dado el cambio, entonces queda en auditoría.

#### DoD

- El estado del incidente no cambia al editar.

#### Tareas

- Tarea 3.2.1.1 [DISEÑO] Revisar el flujo de edición y el mockup de "Mis incidentes".

- Tarea 3.2.1.2 [BE] PATCH de descripción con validación de propietario o brigadista Activo y de estado.

- Tarea 3.2.1.3 [FE] Pantalla de edición con campo de descripción.

- Tarea 3.2.1.4 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc (200, 400, 403, 409) e integración.

- Tarea 3.2.1.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 3.2.2: Adjuntar evidencia a un incidente

Como usuario o brigadista, quiero adjuntar fotos, videos o documentos a un incidente, para ayudar a quien lo atiende.

#### DoR

- HU 3.2.1 terminada.

- Punto por confirmar 8: formatos permitidos (png, mp4 y pdf en RF-BEI-04/05; png, pdf, docs y mp4 en la RN-10) y tamaño máximo por archivo.

- Almacenamiento de archivos definido (disco local o servicio de objetos).

#### MoSCoW

- Should Have: la evidencia es opcional.

#### Criterios de aceptación

- Dado un incidente que no está Cerrado con menos de 5 evidencias, cuando se adjunta un archivo png, mp4 o pdf, entonces responde 201 con idEvidencia, idUsuario (del token) y fechaRegistro.

- Dado un archivo con formato no permitido, entonces responde 415 con UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.

- Dado un incidente que ya tiene 5 evidencias, cuando se intenta adjuntar otra, entonces responde 400 con EVIDENCE_LIMIT_EXCEEDED.

- Dado un incidente Cerrado, entonces responde 409 con INCIDENT_CLOSED.

- Dado que se adjunta una evidencia, entonces queda en auditoría.

#### DoD

- Los archivos no se sirven sin autorización.

- El tipo se valida por contenido y no solo por extensión.

#### Tareas

- Tarea 3.2.2.1 [DISEÑO] Definir almacenamiento, límite de tamaño y estructura de carpetas.

- Tarea 3.2.2.2 [BE] POST multipart de evidencia con validación de formato, cantidad y estado.

- Tarea 3.2.2.3 [BE] Servicio de almacenamiento (interfaz + implementación) y registro en auditoría.

- Tarea 3.2.2.4 [FE] Selector de archivos con contador (máximo 5) y vista previa.

- Tarea 3.2.2.5 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc (201, 400, 409, 415) e integración; pruebas de componentes del selector.

- Tarea 3.2.2.6 [DOCS] Documentar formatos, límites y errores.

### HU 3.2.3: Consultar las evidencias de un incidente

Como usuario o brigadista, quiero ver las evidencias de un incidente, para revisar qué se ha adjuntado, quién lo hizo y cuándo.

#### DoR

- HU 3.2.2 terminada.

#### MoSCoW

- Should Have: complementa la carga de evidencias.

#### Criterios de aceptación

- Dado un incidente con evidencias, cuando se consultan, entonces responde 200 con listaEvidencias (descripción, autor y fecha).

- Dado un incidente sin evidencias, entonces responde 200 con una lista vacía, sin error.

- Dado un incidente inexistente, entonces responde 404 con NOT_FOUND.

- Dado un usuario sin relación con el incidente y sin rol de brigadista, coordinador o auditor, entonces responde 403 con FORBIDDEN.

#### DoD

- Los archivos se descargan solo con autorización.

#### Tareas

- Tarea 3.2.3.1 [DISEÑO] Definir la vista de evidencias en el mockup de detalle del incidente.

- Tarea 3.2.3.2 [BE] GET de evidencias y descarga autorizada.

- Tarea 3.2.3.3 [FE] Lista de evidencias en el detalle del incidente.

- Tarea 3.2.3.4 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc (200, 403, 404) e integración.

- Tarea 3.2.3.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 3.2.4: Ver mis incidentes

Como usuario, quiero ver la lista de incidentes que he creado, para hacer seguimiento y elegir cuál editar.

#### DoR

- HU 3.1.1 terminada.

- Mockup de "Mis incidentes" aprobado.

#### MoSCoW

- Must Have: el usuario necesita ver el estado de su solicitud de ayuda.

#### Criterios de aceptación

- Dado un usuario autenticado, cuando abre "Mis incidentes", entonces recibe 200 con sus incidentes (estado, ubicación, prioridad y fecha), más recientes primero.

- Dado un usuario sin incidentes, entonces recibe una lista vacía y la pantalla muestra un mensaje.

- Dado un incidente Cerrado, entonces aparece en la lista sin el botón de editar.

- Dado que un usuario consulta, entonces solo ve incidentes que él reportó o donde figura como afectado.

#### DoD

- Lista paginada.

#### Tareas

- Tarea 3.2.4.1 [DISEÑO] Confirmar columnas y acciones de la lista.

- Tarea 3.2.4.2 [BE] GET de incidentes propios con paginación.

- Tarea 3.2.4.3 [FE] Pantalla "Mis incidentes" con acción de editar.

- Tarea 3.2.4.4 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc e integración; pruebas de componentes.

- Tarea 3.2.4.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

## Feature 3.3: Ciclo de atención del incidente (RF-BEI-07)

### HU 3.3.1: Pasar a Asignado los incidentes de una zona al asignar un brigadista

Como coordinador, quiero que los incidentes Reportados de una zona pasen a Asignado cuando asigno o activo a un brigadista allí, para que no queden incidentes sin responsable.

#### DoR

- HU 2.1.1 y 3.1.3 terminadas.

- Punto por confirmar 7: el RF dice que la transición registra "el responsable", pero una zona puede tener varios brigadistas.

#### MoSCoW

- Must Have: es la primera transición del ciclo (RN-1).

#### Criterios de aceptación

- Dado una zona con incidentes Reportados, cuando se asigna un brigadista Activo, entonces esos incidentes pasan a Asignado, con fecha y hora de la transición.

- Dado que el brigadista se activa teniendo una asignación Vigente, entonces los incidentes Reportados de su zona pasan a Asignado.

- Dado un incidente que ya está Asignado, En atención, Resuelto o Cerrado, entonces no cambia.

- Dado que la transición ocurre, entonces queda en auditoría y se guarda en el historial de transiciones.

#### DoD

- La actualización masiva es atómica.

#### Tareas

- Tarea 3.3.1.1 [DISEÑO] Revisar el flujo de estados y la transición automática.

- Tarea 3.3.1.2 [BE] Servicio de transición automática invocado desde la asignación y la activación.

- Tarea 3.3.1.3 [BD] Tabla de historial de transiciones con estado anterior, estado nuevo y fecha.

- Tarea 3.3.1.4 [PRUEBAS] Unitarias e integración (transacción y no afectar otros estados).

- Tarea 3.3.1.5 [DOCS] Documentar la regla en el diagrama de estados.

### HU 3.3.2: Iniciar la atención de un incidente

Como brigadista activo responsable de la zona, quiero iniciar la atención de un incidente Asignado, para informar que ya estoy atendiéndolo.

#### DoR

- HU 3.3.1 terminada.

- Mockup del panel de responsabilidades con la acción "Iniciar atención" aprobado.

#### MoSCoW

- Must Have: segunda transición del ciclo (RN-1 y RN-4).

#### Criterios de aceptación

- Dado un incidente Asignado de su zona, cuando el brigadista Activo inicia la atención, entonces responde 200 con estadoAnterior Asignado, estadoNuevo En atención, responsable y fechaCambio; se registra la hora de primera atención.

- Dado un incidente que no está Asignado (por ejemplo, Reportado), entonces responde 409 con INVALID_TRANSITION.

- Dado un brigadista Inactivo o de otra zona, entonces responde 403 con FORBIDDEN.

- Dado que la transición ocurre, entonces queda en auditoría.

- Dado varios incidentes, entonces el panel los ordena por prioridad y antigüedad.

#### DoD

- La hora de primera atención queda disponible para analítica (RN-8).

#### Tareas

- Tarea 3.3.2.1 [DISEÑO] Revisar el flujo "Transiciones" y el estado de los botones por estado del incidente.

- Tarea 3.3.2.2 [BE] Endpoint de iniciar atención con validación de rol, estado y zona.

- Tarea 3.3.2.3 [FE] Acción "Iniciar atención" en el panel.

- Tarea 3.3.2.4 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc (200, 403, 409) e integración; pruebas de componentes.

- Tarea 3.3.2.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 3.3.3: Resolver un incidente con observaciones

Como brigadista responsable, quiero marcar un incidente como Resuelto registrando observaciones, para dejar constancia de lo que se hizo.

#### DoR

- HU 3.3.2 terminada.

- Punto por confirmar 7: la lista de campos de salida de la resolución (observaciones) no está en el RF.

#### MoSCoW

- Must Have: tercera transición del ciclo (RN-1 y RN-4).

#### Criterios de aceptación

- Dado un incidente En atención del que es responsable, cuando el brigadista lo resuelve, entonces responde 200 con estadoNuevo Resuelto, fechaCambio y las observaciones guardadas.

- Dado un incidente que no está En atención (por ejemplo, Reportado), entonces responde 409 con INVALID_TRANSITION.

- Dado un brigadista que no es el responsable, entonces responde 403 con FORBIDDEN.

- Dado que la transición ocurre, entonces queda en auditoría con fecha y hora.

#### DoD

- El tiempo de resolución se puede calcular a partir de las fechas de transición.

#### Tareas

- Tarea 3.3.3.1 [DISEÑO] Definir el campo de observaciones y su límite en el mockup.

- Tarea 3.3.3.2 [BE] Endpoint de resolver con validación y registro de observaciones.

- Tarea 3.3.3.3 [FE] Acción "Resolver" con cuadro de observaciones.

- Tarea 3.3.3.4 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc (200, 403, 409) e integración; pruebas de componentes.

- Tarea 3.3.3.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 3.3.4: Cerrar un incidente resuelto

Como coordinador de emergencia, quiero cerrar un incidente Resuelto después de verificar la solución, para finalizar su ciclo y evitar nuevas modificaciones.

#### DoR

- HU 3.3.3 terminada.

#### MoSCoW

- Must Have: cierra el ciclo (RN-1, RN-2 y RN-3).

#### Criterios de aceptación

- Dado un incidente Resuelto, cuando el coordinador lo cierra, entonces responde 200 con estadoNuevo Cerrado y fechaCambio.

- Dado un incidente que no está Resuelto, entonces responde 409 con INVALID_TRANSITION.

- Dado un usuario que no es coordinador (incluido el brigadista), entonces responde 403 con FORBIDDEN.

- Dado un incidente Cerrado, cuando se intenta modificar, entonces responde 409 con INCIDENT_CLOSED.

- Dado que la atención, la resolución y el cierre pueden ocurrir después de finalizado el evento, entonces el cierre se permite aunque el evento ya no esté activo (RN-7).

- Dado el cierre, entonces queda en auditoría.

#### DoD

- Cerrado es un estado final: ninguna operación lo modifica.

#### Tareas

- Tarea 3.3.4.1 [DISEÑO] Revisar el flujo "Seguimiento y cierre" y el botón "Cerrar" del coordinador.

- Tarea 3.3.4.2 [BE] Endpoint de cierre con validación de rol y estado.

- Tarea 3.3.4.3 [FE] Acción "Cerrar" visible solo para el coordinador y para incidentes Resueltos.

- Tarea 3.3.4.4 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc (200, 403, 409) e integración; pruebas de componentes.

- Tarea 3.3.4.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

## Feature 3.4: Reglas del ciclo y reasignación (RF-BEI-07)

### HU 3.4.1: Validar las transiciones y bloquear incidentes cerrados

Como sistema, quiero aceptar solo las transiciones válidas y bloquear toda modificación de un incidente Cerrado, para cumplir RN-1 y RN-2.

#### DoR

- Diagrama de estados aprobado (HU 0.1.4).

#### MoSCoW

- Must Have: garantiza la integridad del ciclo de vida.

#### Criterios de aceptación

- Dado un incidente en cualquier estado, cuando se solicita una transición distinta a la siguiente en el orden Reportado → Asignado → En atención → Resuelto → Cerrado, entonces responde 409 con INVALID_TRANSITION.

- Dado una solicitud de retroceso (por ejemplo, Resuelto a En atención), entonces responde 409 con INVALID_TRANSITION.

- Dado un incidente Cerrado, cuando se intenta editar descripción, evidencia, responsable o estado, entonces responde 409 con INCIDENT_CLOSED.

- Dado cada transición aceptada, entonces guarda fecha y hora, estado anterior, estado nuevo y usuario (RN-8).

#### DoD

- La regla vive en una sola clase (máquina de estados) usada por todos los casos de uso.

#### Tareas

- Tarea 3.4.1.1 [DISEÑO] Tabla de transiciones (estado actual, acción, actor, estado siguiente).

- Tarea 3.4.1.2 [BE] Clase de reglas de estado e integración en el service de incidentes.

- Tarea 3.4.1.3 [PRUEBAS] Pruebas unitarias parametrizadas con todas las combinaciones de estado y acción.

- Tarea 3.4.1.4 [PRUEBAS] Integración: intento de edición de un incidente Cerrado desde cada endpoint.

- Tarea 3.4.1.5 [DOCS] Publicar la tabla de transiciones.

### HU 3.4.2: Reasignar la zona o el responsable de un incidente

Como coordinador, quiero reasignar una zona a otro brigadista (de forma temporal durante un evento), para reforzar las zonas que necesitan más apoyo.

#### DoR

- HU 2.1.1 y 3.3.1 terminadas.

- Punto por confirmar 7: significado de "temporal" y si la reasignación modifica o crea una asignación.

#### MoSCoW

- Should Have: el coordinador puede retirar y asignar manualmente, pero la reasignación es más rápida durante un evento.

#### Criterios de aceptación

- Dado un brigadista Activo con asignación Vigente en el evento, cuando el coordinador reasigna una zona, entonces el responsable se actualiza sin modificar el estado del incidente y se registra en auditoría.

- Dado un brigadista inexistente, Inactivo o sin asignación Vigente en el evento, entonces responde 409 con BRIGADIER_NOT_ELIGIBLE y el motivo.

- Dado un incidente Resuelto o Cerrado, entonces responde 409 con INVALID_TRANSITION o INCIDENT_CLOSED según el caso.

- Dado un usuario que no es coordinador, entonces responde 403 con FORBIDDEN.

#### DoD

- La reasignación conserva el historial del responsable anterior.

#### Tareas

- Tarea 3.4.2.1 [DISEÑO] Revisar el flujo "Reasignación" y el desplegable de zona por brigadista.

- Tarea 3.4.2.2 [BE] Endpoint de reasignación con validaciones y auditoría.

- Tarea 3.4.2.3 [BD] Historial de responsables por incidente.

- Tarea 3.4.2.4 [FE] Desplegable de reasignación en el listado de brigadistas.

- Tarea 3.4.2.5 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc (200, 403, 409) e integración.

- Tarea 3.4.2.6 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 3.4.3: Restricciones de reasignación con incidentes sin resolver

Como coordinador, quiero que el sistema impida dejar una zona sin brigadistas cuando tiene incidentes sin resolver, para que ningún incidente quede sin responsable.

#### DoR

- HU 3.4.2 terminada.

- Punto por confirmar 3: acción esperada cuando se retira o reasigna al único brigadista de una zona.

#### MoSCoW

- Should Have: protege la continuidad de la atención, pero no bloquea el flujo normal.

#### Criterios de aceptación

- Dado una zona con un único brigadista Activo e incidentes sin resolver, cuando el coordinador intenta reasignarlo, entonces responde 409 con LAST_BRIGADIER_WITH_OPEN_INCIDENTS y la lista de incidentes pendientes.

- Dado una zona con más de un brigadista, entonces la reasignación se permite.

- Dado que todos los incidentes de la zona están Resueltos o Cerrados, entonces la reasignación se permite.

- Dado que el coordinador es bloqueado, entonces la interfaz muestra el motivo y los incidentes pendientes.

#### DoD

- El retiro de asignaciones (HU 2.1.3) no se bloquea: solo advierte al coordinador, según RF-BEI-01.

#### Tareas

- Tarea 3.4.3.1 [DISEÑO] Definir la regla y el mensaje en el flujo y el mockup.

- Tarea 3.4.3.2 [BE] Consulta de cobertura e incidentes sin resolver y validación en la reasignación.

- Tarea 3.4.3.3 [FE] Mensaje de bloqueo con la lista de incidentes pendientes.

- Tarea 3.4.3.4 [PRUEBAS] Unitarias (uno o varios brigadistas; con o sin incidentes), MockMvc e integración.

- Tarea 3.4.3.5 [DOCS] Documentar la regla.

# Épica 4: Supervisión y trazabilidad

Como brigadista, coordinador o auditor, quiero ver mis responsabilidades, hacer seguimiento a los incidentes y consultar el historial de acciones, para decidir con información actual y poder revisar lo que ocurrió después.

## Feature 4.1: Panel de responsabilidades (RF-BEI-06)

### HU 4.1.1: Panel propio del brigadista

Como brigadista, quiero ver mis zonas asignadas y los incidentes a mi cargo ordenados por prioridad y antigüedad, para saber qué atender primero.

#### DoR

- Mockup del panel de responsabilidades aprobado.

- HU 2.1.1 y 3.1.3 terminadas.

- Punto por confirmar 9: nombres de los estados que usa el panel ("En proceso" y "Completados" en RF-BEI-06 frente a En atención y Resuelto en RF-BEI-07).

#### MoSCoW

- Must Have: es la herramienta de trabajo del brigadista durante el evento.

#### Criterios de aceptación

- Dado un brigadista autenticado, cuando abre su panel, entonces responde 200 con asignaciones (solo las suyas, Vigentes) y tareasPendientes (incidentes con estado y ubicación) ordenados por prioridad (Emergencia primero) y luego por antigüedad.

- Dado un brigadista sin asignaciones Vigentes, entonces responde 200 con listas vacías, sin error.

- Dado un evento activo, entonces se priorizan los incidentes sin resolver del evento; una vez finalizado, se ordenan por fecha y prioridad.

- Dado un brigadista Inactivo, entonces ve su estado y asignaciones, pero no los incidentes.

- Dado un usuario sin rol Brigadista, entonces responde 403 con FORBIDDEN.

#### DoD

- El brigadista se identifica solo por el token, nunca por un parámetro.

#### Tareas

- Tarea 4.1.1.1 [DISEÑO] Revisar el flujo "Consultar responsabilidades" y el orden de los incidentes.

- Tarea 4.1.1.2 [BE] GET del panel propio con ordenamiento por prioridad y antigüedad.

- Tarea 4.1.1.3 [FE] Pantalla del panel con zonas, incidentes y acciones según el estado del incidente.

- Tarea 4.1.1.4 [PRUEBAS] Unitarias del service (orden y filtros por estado), MockMvc e integración; pruebas de componentes.

- Tarea 4.1.1.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 4.1.2: Listado general de asignaciones (coordinador y auditor)

Como coordinador o auditor, quiero consultar el listado general de asignaciones con filtros y paginación, para supervisar la cobertura de los eventos.

#### DoR

- HU 2.1.1 terminada.

- Parámetros de filtro y paginación definidos en OpenAPI.

#### MoSCoW

- Should Have: la supervisión es importante, pero el flujo operativo no depende de ella.

#### Criterios de aceptación

- Dado un coordinador o auditor, cuando consulta el listado con filtros de evento, brigadista y estado, entonces responde 200 con los resultados y metadatosPaginacion (total y página actual).

- Dado un filtro inválido, entonces se ignora y se retorna el listado completo paginado.

- Dado un auditor, entonces solo puede consultar (las operaciones de modificación responden 403).

- Dado un usuario sin esos roles, entonces responde 403 con FORBIDDEN.

#### DoD

- Paginación con tamaño máximo de página.

#### Tareas

- Tarea 4.1.2.1 [DISEÑO] Definir filtros, orden por defecto y tamaño de página.

- Tarea 4.1.2.2 [BE] GET general con filtros opcionales y paginación (Specification o consulta con parámetros opcionales).

- Tarea 4.1.2.3 [FE] Tabla de asignaciones con filtros y paginador.

- Tarea 4.1.2.4 [PRUEBAS] Unitarias (filtros válidos e inválidos), MockMvc (200, 403) e integración.

- Tarea 4.1.2.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 4.1.3: Consulta puntual de una asignación

Como coordinador, quiero consultar el detalle de una asignación, para revisar su estado, historial y observaciones.

#### DoR

- HU 4.1.2 terminada.

#### MoSCoW

- Should Have: complementa el listado general.

#### Criterios de aceptación

- Dado un coordinador y una asignación existente, cuando la consulta, entonces responde 200 con brigadista, ubicación, estado, observaciones y fechas.

- Dado una asignación inexistente, entonces responde 404 con NOT_FOUND.

- Dado un usuario sin rol Coordinador (ni Auditor en solo lectura), entonces responde 403 con FORBIDDEN.

#### DoD

- Consulta puntual disponible desde el listado general.

#### Tareas

- Tarea 4.1.3.1 [DISEÑO] Definir el detalle de la asignación en el mockup.

- Tarea 4.1.3.2 [BE] GET por id de asignación.

- Tarea 4.1.3.3 [FE] Vista de detalle.

- Tarea 4.1.3.4 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc (200, 403, 404) e integración.

- Tarea 4.1.3.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

## Feature 4.2: Seguimiento de incidentes (RF-BEI-08)

### HU 4.2.1: Listado de incidentes con filtros y orden

Como coordinador o brigadista, quiero ver los incidentes ordenados por edificio, antigüedad, prioridad y estado, con filtros, para hacer seguimiento a lo que sigue abierto.

#### DoR

- Mockup de la vista "Incidentes" aprobado.

- Punto por confirmar 9: el filtro de prioridad cita un catálogo de "RF-BRI-07", que se asume como el catálogo de prioridades de MS05.

#### MoSCoW

- Must Have: es el RF-BEI-08.

#### Criterios de aceptación

- Dado un coordinador, cuando consulta incidentes con filtros opcionales de prioridad, estado (Reportado, Asignado, En atención, Resuelto o Cerrado) y zona, entonces responde 200 con el listado (prioridad, ubicación, estado, responsable y fecha de reporte) y metadatosPaginacion.

- Dado un brigadista, entonces solo ve incidentes de sus ubicaciones asignadas o que reportó o tiene a cargo.

- Dado un filtro con valor inválido, entonces se ignora y se retorna el listado completo paginado.

- Dado que no hay incidentes con las condiciones, entonces responde 200 con lista vacía.

- Dado un usuario sin rol, entonces responde 403 con FORBIDDEN.

#### DoD

- Orden por defecto: prioridad, antigüedad y edificio.

#### Tareas

- Tarea 4.2.1.1 [DISEÑO] Definir orden por defecto y filtros disponibles por rol.

- Tarea 4.2.1.2 [BE] GET de incidentes con filtros, orden y paginación; restricción de alcance para brigadistas.

- Tarea 4.2.1.3 [FE] Vista "Incidentes" con filtros, orden y paginador.

- Tarea 4.2.1.4 [PRUEBAS] Unitarias (filtros y alcance por rol), MockMvc e integración con volumen de datos.

- Tarea 4.2.1.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 4.2.2: Consulta puntual de un incidente

Como coordinador o brigadista, quiero ver el detalle completo de un incidente, para conocer su responsable, ubicación, historial de estados y evidencias.

#### DoR

- HU 4.2.1 y 3.2.3 terminadas.

#### MoSCoW

- Must Have: es el insumo para decidir el cierre.

#### Criterios de aceptación

- Dado un incidente existente, cuando lo consulta un coordinador o un brigadista autorizado, entonces responde 200 con identificador, evento, prioridad, ubicación, descripción, estado, reportante, responsable, fechas de cada transición y evidencias.

- Dado un incidente inexistente, entonces responde 404 con NOT_FOUND.

- Dado un brigadista sin relación con el incidente, entonces responde 403 con FORBIDDEN.

#### DoD

- Las fechas de cada transición coinciden con el historial (RN-8).

#### Tareas

- Tarea 4.2.2.1 [DISEÑO] Definir el detalle del incidente y la línea de tiempo de estados.

- Tarea 4.2.2.2 [BE] GET por id con transiciones y evidencias.

- Tarea 4.2.2.3 [FE] Vista de detalle con línea de tiempo y acciones por rol.

- Tarea 4.2.2.4 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc (200, 403, 404) e integración.

- Tarea 4.2.2.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 4.2.3: Incidentes activos e históricos

Como coordinador o brigadista, quiero ver los incidentes activos durante un evento y los históricos cuando no hay eventos activos, para consultar el estado actual o revisar eventos pasados.

#### DoR

- HU 4.2.1 terminada.

- Punto por confirmar 10: el RF-BEI-08 permite "borrar" un incidente Resuelto, lo cual contradice la auditoría (RN-9) y la inmutabilidad posterior al cierre (RN-2). Esta historia no incluye borrado hasta que se confirme.

#### MoSCoW

- Should Have: se puede usar el listado general con filtros mientras se implementa.

#### Criterios de aceptación

- Dado un evento activo, cuando el coordinador abre la vista de incidentes, entonces ve por defecto los incidentes activos del evento.

- Dado que no hay eventos activos, entonces ve el histórico ordenado por fecha y prioridad.

- Dado un brigadista, entonces aplica el mismo criterio dentro de su alcance.

- Dado un incidente Cerrado, entonces no tiene acciones de edición en ninguna de las dos vistas.

#### DoD

- La vista se decide en el backend según el estado de los eventos y no solo en la interfaz.

#### Tareas

- Tarea 4.2.3.1 [DISEÑO] Definir la regla de vista por defecto y su indicador en pantalla.

- Tarea 4.2.3.2 [BE] Parámetro de alcance (activos o históricos) y consulta del estado del evento mediante EventClient.

- Tarea 4.2.3.3 [FE] Selector de vista activos e históricos.

- Tarea 4.2.3.4 [PRUEBAS] Unitarias (con y sin evento activo), MockMvc e integración; pruebas de componentes.

- Tarea 4.2.3.5 [DOCS] Documentar la regla.

## Feature 4.3: Auditoría (RF-BEI-09)

### HU 4.3.1: Registrar automáticamente las acciones relevantes

Como sistema, quiero guardar un registro de cada acción relevante de MS05, para poder reconstruir quién hizo qué y cuándo (RN-9).

#### DoR

- Contrato con el módulo de auditoría definido (campos mínimos, y si se registra localmente o se envía al módulo).

- Punto por confirmar 10: significado de RN-11 (acceso directo a la base de datos de MS05 solo por el módulo de eventos).

#### MoSCoW

- Must Have: todas las historias de las épicas 2 y 3 dependen de poder registrar auditoría. Se implementa en el primer sprint de implementación.

#### Criterios de aceptación

- Dado una acción auditable (asignación, retiro, activación, creación de incidente, cambio de estado, reasignación o evidencia), cuando ocurre, entonces se guarda un registro con idRegistro, tipoRegistro (Asignación, Solicitud, Incidente o Evidencia), usuarioOrigen, acción, recurso afectado, fechaHoraRegistro, evento (vacío si no había evento activo), origen y resultado.

- Dado que la acción falla por una regla de negocio, entonces se registra con el resultado de rechazo.

- Dado que el registro de auditoría falla, entonces la acción principal se completa y el fallo se registra en el log con alerta, sin perder la operación (decisión a confirmar con el Product Owner).

- Dado el registro guardado, entonces no se puede modificar ni eliminar desde la API.

#### DoD

- AuditService reutilizable por todos los casos de uso.

- Los registros no contienen datos sensibles (archivos ni contraseñas).

#### Tareas

- Tarea 4.3.1.1 [DISEÑO] Definir los tipos de acción, los campos y el contrato con el módulo de auditoría.

- Tarea 4.3.1.2 [BD] Tabla audit_events de solo inserción con índices por recurso, evento y fecha.

- Tarea 4.3.1.3 [BE] AuditService y entidad; integración con el módulo de auditoría mediante AuditClient.

- Tarea 4.3.1.4 [PRUEBAS] Unitarias (campos obligatorios, resultado de rechazo, fallo del módulo) e integración.

- Tarea 4.3.1.5 [DOCS] Documentar el catálogo de acciones auditables.

### HU 4.3.2: Consultar el historial de auditoría

Como auditor o coordinador, quiero consultar el historial de auditoría por recurso o evento, para revisar lo ocurrido durante la operación.

#### DoR

- HU 4.3.1 terminada.

- Mockup de la consulta de auditoría aprobado.

#### MoSCoW

- Must Have: sin consulta, la auditoría no cumple su propósito.

#### Criterios de aceptación

- Dado un auditor o coordinador, cuando solicita el historial indicando un recurso o evento, entonces responde 200 con listaEventos ordenada cronológicamente (usuario o servicio, acción, recurso, fecha y hora, y resultado).

- Dado un recurso sin registros, entonces responde 200 con lista vacía, sin error.

- Dado un usuario sin el rol requerido, entonces responde 403 con FORBIDDEN.

- Dado un listado extenso, entonces está paginado.

#### DoD

- La consulta es de solo lectura.

#### Tareas

- Tarea 4.3.2.1 [DISEÑO] Definir filtros (recurso, evento, rango de fechas) y orden.

- Tarea 4.3.2.2 [BE] GET de auditoría con filtros, paginación y control de rol.

- Tarea 4.3.2.3 [FE] Pantalla de consulta de auditoría.

- Tarea 4.3.2.4 [PRUEBAS] Unitarias, MockMvc (200, 403) e integración; pruebas de componentes.

- Tarea 4.3.2.5 [DOCS] Actualizar OpenAPI.

### HU 4.3.3: Cobertura de auditoría y fechas de transición

Como auditor, quiero tener certeza de que cada acción relevante y cada transición de estado quedó registrada con su fecha y hora, para calcular indicadores como el tiempo hasta la primera atención (RN-8 y RN-9).

#### DoR

- HU 4.3.1 y las épicas 2 y 3 en desarrollo.

#### MoSCoW

- Should Have: verifica la completitud; no añade nuevas funciones.

#### Criterios de aceptación

- Dado el catálogo de acciones auditables, entonces cada acción tiene una prueba que comprueba que se genera su registro.

- Dado un incidente que recorre todo su ciclo, entonces existen registros para la creación, cada transición y cada evidencia, con fecha y hora ascendentes.

- Dado un incidente con primera atención, entonces el tiempo desde el reporte hasta la primera atención se puede calcular solo con los registros.

#### DoD

- Informe de cobertura de auditoría en docs/testing/.

#### Tareas

- Tarea 4.3.3.1 [DISEÑO] Matriz acción → registro esperado.

- Tarea 4.3.3.2 [PRUEBAS] Pruebas de integración del ciclo completo del incidente verificando los registros.

- Tarea 4.3.3.3 [PRUEBAS] Prueba de cálculo del tiempo hasta la primera atención.

- Tarea 4.3.3.4 [DOCS] Publicar el informe de cobertura.

# Épica 5: Verificación de calidad y cierre

Como equipo Zephyros, quiero verificar MS05 con análisis estático y dinámico, pruebas de extremo a extremo y documentación final, para entregar un microservicio probado, seguro y aceptado por el Product Owner.

## Feature 5.1: Análisis de calidad y seguridad

### HU 5.1.1: Análisis estático y quality gate final

Como equipo de desarrollo, quiero que el análisis estático de todo MS05 cumpla el quality gate, para asegurar que el código entregado es mantenible y sin vulnerabilidades críticas.

#### DoR

- Épicas 2, 3 y 4 con sus historias Must Have terminadas.

- SonarCloud integrado en el pipeline (HU 1.3.2).

#### MoSCoW

- Must Have: es el criterio de calidad exigido en el DoD general.

#### Criterios de aceptación

- Dado el código de MS05, cuando se ejecuta SonarCloud, entonces el quality gate está en verde.

- Dado el reporte, entonces no hay bugs ni vulnerabilidades críticas abiertas y la cobertura es ≥ 80 %.

- Dado un hallazgo que no se corrige, entonces queda justificado y aprobado en el reporte.

#### DoD

- Reporte final guardado en docs/testing/.

#### Tareas

- Tarea 5.1.1.1 [CALIDAD] Ejecutar el análisis completo y clasificar los hallazgos.

- Tarea 5.1.1.2 [BE] Corregir los hallazgos de backend.

- Tarea 5.1.1.3 [FE] Corregir los hallazgos de frontend.

- Tarea 5.1.1.4 [PRUEBAS] Completar pruebas para alcanzar la cobertura exigida.

- Tarea 5.1.1.5 [DOCS] Informe de calidad con los hallazgos y su estado.

### HU 5.1.2: Análisis dinámico de seguridad (OWASP ZAP)

Como equipo de desarrollo, quiero ejecutar un análisis dinámico de seguridad contra la API, para encontrar fallas de autenticación, autorización e inyección antes de la entrega.

#### DoR

- Ambiente de pruebas desplegado con datos de ejemplo.

- Contrato OpenAPI actualizado para importarlo en ZAP.

#### MoSCoW

- Should Have: mejora la seguridad, pero no bloquea la funcionalidad.

#### Criterios de aceptación

- Dado el contrato OpenAPI, cuando se ejecuta ZAP, entonces recorre todos los endpoints de MS05.

- Dado el reporte, entonces no quedan alertas de riesgo alto sin atender.

- Dado cada endpoint restringido, entonces se verifica que rechaza peticiones sin token (401) y con rol incorrecto (403).

#### DoD

- Reporte de ZAP guardado en docs/testing/.

#### Tareas

- Tarea 5.1.2.1 [CALIDAD] Configurar y ejecutar ZAP contra el ambiente de pruebas.

- Tarea 5.1.2.2 [PRUEBAS] Pruebas manuales de acceso entre roles y de manipulación de identificadores.

- Tarea 5.1.2.3 [BE] Corregir los hallazgos de riesgo alto o medio.

- Tarea 5.1.2.4 [DOCS] Reporte con hallazgos y correcciones.

### HU 5.1.3: Pruebas de carga (k6)

Como equipo de desarrollo, quiero probar MS05 con muchas peticiones simultáneas, para confirmar que soporta un evento con muchos incidentes reportados a la vez.

#### DoR

- Volumen esperado de usuarios y de incidentes por evento acordado con el Product Owner.

#### MoSCoW

- Could Have: es deseable, pero el volumen esperado del campus es moderado.

#### Criterios de aceptación

- Dado un escenario de reporte masivo de incidentes, cuando se ejecuta k6, entonces el percentil 95 del tiempo de respuesta cumple el umbral acordado.

- Dado el escenario, entonces la tasa de errores es menor al umbral definido.

- Dado el listado de incidentes con muchos datos, entonces responde dentro del umbral con paginación.

#### DoD

- Scripts de k6 versionados en el repositorio.

#### Tareas

- Tarea 5.1.3.1 [DISEÑO] Definir los escenarios y los umbrales (reporte masivo, consulta del panel).

- Tarea 5.1.3.2 [PRUEBAS] Escribir y ejecutar los scripts de k6.

- Tarea 5.1.3.3 [BE] Optimizar consultas o índices si no se cumplen los umbrales.

- Tarea 5.1.3.4 [DOCS] Documentar resultados y limitaciones.

## Feature 5.2: Pruebas integrales

### HU 5.2.1: Prueba E2E del ciclo completo de un incidente

Como equipo de desarrollo, quiero una prueba de extremo a extremo que recorra el ciclo del incidente en la interfaz, para confirmar que las épicas 2, 3 y 4 funcionan juntas.

#### DoR

- Historias Must Have de las épicas 2, 3 y 4 terminadas.

- Ambiente de pruebas con datos de ejemplo.

#### MoSCoW

- Must Have: valida el flujo principal del microservicio.

#### Criterios de aceptación

- Dado un usuario que reporta un incidente en una zona con brigadista, cuando el brigadista inicia la atención, la resuelve y el coordinador la cierra, entonces el incidente pasa por Asignado, En atención, Resuelto y Cerrado, y cada pantalla refleja el estado correcto.

- Dado un incidente Cerrado, cuando alguien intenta editarlo, entonces la interfaz lo impide y muestra el mensaje.

- Dado el ciclo completo, entonces la consulta de auditoría muestra todas las acciones en orden.

#### DoD

- La prueba se ejecuta en el pipeline.

#### Tareas

- Tarea 5.2.1.1 [DISEÑO] Definir el escenario y los datos de prueba.

- Tarea 5.2.1.2 [PRUEBAS] Escribir la prueba con Playwright (reporte, atención, resolución, cierre, auditoría).

- Tarea 5.2.1.3 [PRUEBAS] Variante: zona sin brigadista (estado inicial Reportado) y posterior asignación.

- Tarea 5.2.1.4 [OPS] Ejecutar la prueba en el pipeline.

- Tarea 5.2.1.5 [DOCS] Documentar cómo ejecutarla.

### HU 5.2.2: Prueba E2E de gestión de brigadistas

Como equipo de desarrollo, quiero una prueba de extremo a extremo de la gestión de brigadistas, para confirmar que asignar, buscar y activar funcionan en la interfaz.

#### DoR

- Historias Must Have de la épica 2 terminadas.

#### MoSCoW

- Should Have: la épica 2 ya tiene pruebas automáticas por capa.

#### Criterios de aceptación

- Dado un coordinador, cuando busca un brigadista, lo asigna a una zona y después lo retira, entonces cada paso se refleja en el listado.

- Dado un brigadista, cuando se inactiva sin incidentes pendientes y luego se activa, entonces el estado cambia en el panel.

- Dado un brigadista Inactivo, cuando el coordinador intenta asignarlo, entonces la interfaz muestra el rechazo.

#### DoD

- La prueba se ejecuta en el pipeline.

#### Tareas

- Tarea 5.2.2.1 [DISEÑO] Definir el escenario y los datos.

- Tarea 5.2.2.2 [PRUEBAS] Escribir la prueba con Playwright.

- Tarea 5.2.2.3 [OPS] Incluirla en el pipeline.

- Tarea 5.2.2.4 [DOCS] Documentar el escenario.

### HU 5.2.3: Pruebas de contrato con los servicios externos

Como equipo de desarrollo, quiero probar las integraciones con usuarios y roles, Campus, Eventos y auditoría, para detectar cambios incompatibles de los otros squads.

#### DoR

- Contratos reales o versionados de MS01, Campus, Eventos y auditoría disponibles.

#### MoSCoW

- Should Have: protege la integración, pero depende del avance de los otros squads.

#### Criterios de aceptación

- Dado cada servicio externo, entonces existe una prueba de contrato con la respuesta esperada y las respuestas de error.

- Dado que un servicio cambia su contrato, entonces la prueba falla en el pipeline.

- Dado el ambiente de integración, entonces una prueba conjunta confirma el flujo de inicio de evento (HU 2.1.4).

#### DoD

- Pruebas de contrato versionadas.

#### Tareas

- Tarea 5.2.3.1 [INT] Acordar con cada squad la versión del contrato a probar.

- Tarea 5.2.3.2 [PRUEBAS] Escribir las pruebas de contrato (por ejemplo, con WireMock y contratos compartidos).

- Tarea 5.2.3.3 [OPS] Ejecutarlas en el pipeline.

- Tarea 5.2.3.4 [DOCS] Documentar versiones y responsables.

## Feature 5.3: Documentación y entrega

### HU 5.3.1: Documentación final del microservicio

Como equipo de desarrollo, quiero dejar la documentación final de MS05 actualizada, para que otras personas puedan instalarlo, usarlo y mantenerlo.

#### DoR

- Funcionalidad terminada o congelada.

#### MoSCoW

- Must Have: forma parte de la entrega.

#### Criterios de aceptación

- Dado el README, entonces explica requisitos, instalación con Docker, variables de entorno, ejecución y pruebas.

- Dado el OpenAPI, entonces coincide con los endpoints implementados.

- Dado el repositorio, entonces incluye los diagramas finales, el catálogo de errores y una guía de uso por rol.

- Dado una persona nueva, cuando sigue el README, entonces levanta el microservicio sin ayuda.

#### DoD

- Documentación revisada por una persona que no la escribió.

#### Tareas

- Tarea 5.3.1.1 [DOCS] Actualizar README, OpenAPI y catálogo de errores.

- Tarea 5.3.1.2 [DOCS] Guía de uso por rol (usuario, brigadista, coordinador, auditor).

- Tarea 5.3.1.3 [DISEÑO] Actualizar los diagramas y mockups con lo realmente construido.

- Tarea 5.3.1.4 [PRUEBAS] Revisión cruzada: seguir el README desde cero.

### HU 5.3.2: Informe de pruebas y cobertura

Como equipo de desarrollo, quiero un informe que consolide las pruebas y la cobertura, para demostrar que cada requerimiento fue verificado.

#### DoR

- Matriz de trazabilidad de la HU 0.1.1.

- Pruebas de las épicas anteriores ejecutadas.

#### MoSCoW

- Should Have: da evidencia de calidad al Product Owner.

#### Criterios de aceptación

- Dado cada RF-BEI y cada RN, entonces el informe indica las pruebas que lo verifican.

- Dado el informe, entonces muestra cobertura de backend y frontend, resultados de las pruebas y hallazgos abiertos.

- Dado un requerimiento sin pruebas, entonces queda marcado como brecha.

#### DoD

- Informe publicado en docs/testing/informe.md.

#### Tareas

- Tarea 5.3.2.1 [PRUEBAS] Consolidar resultados de JaCoCo, Vitest, Playwright, ZAP y k6.

- Tarea 5.3.2.2 [DOCS] Completar la matriz de trazabilidad con las pruebas.

- Tarea 5.3.2.3 [DOCS] Redactar el informe con las brechas y los riesgos.

### HU 5.3.3: Demo y aceptación del Product Owner

Como Product Owner, quiero ver una demostración de MS05 y aceptar la entrega, para confirmar que cumple lo acordado.

#### DoR

- Historias Must Have terminadas y ambiente de pruebas estable.

- Guion de demostración listo.

#### MoSCoW

- Must Have: sin aceptación no hay entrega.

#### Criterios de aceptación

- Dado el guion, cuando el equipo hace la demostración, entonces se recorren los flujos de brigadistas, incidentes, panel, seguimiento y auditoría.

- Dado el feedback del Product Owner, entonces queda registrado y se clasifica en cambios inmediatos y backlog futuro.

- Dado el acta, entonces indica la aceptación o los puntos pendientes.

#### DoD

- Acta de aceptación en docs/planning/.

#### Tareas

- Tarea 5.3.3.1 [DOCS] Guion de la demostración.

- Tarea 5.3.3.2 [PRUEBAS] Ensayo completo de la demostración en el ambiente de pruebas.

- Tarea 5.3.3.3 [DOCS] Acta de aceptación y registro del feedback.

Puntos por confirmar

Estos puntos son ambigüedades o contradicciones del documento de requerimientos. Cada uno indica el supuesto con el que se escribió el backlog y las historias que se verían afectadas.

| N.º | Punto | Supuesto del backlog | Historias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RF-BEI-01 A6: las asignaciones por defecto se toman "según la BD"; no se dice dónde se guardan ni quién las mantiene. | Se guardan en MS05 y las mantiene el coordinador u organizador. | 2.1.4 |
| 2 | RF-BEI-01: la asignación previa se puede modificar solo sin eventos activos, pero A4 permite modificar una asignación vigente sin esa condición. | Editar solo sin eventos activos; durante el evento solo se reasigna. | 2.1.2, 3.4.2 |
| 3 | RF-BEI-01 A5 solo informa al coordinador cuando se retira al único brigadista de una zona; RF-BEI-07 dice que no se puede reasignar. | El retiro se permite con advertencia; la reasignación del único brigadista con incidentes sin resolver se bloquea (409). | 2.1.3, 3.4.3 |
| 4 | RF-BEI-02: no define si la búsqueda distingue mayúsculas o tildes. | Coincidencia parcial, sin distinguir mayúsculas ni tildes. | 2.2.2 |
| 5 | RF-BEI-03: los datos de entrada repiten los de la asignación ("Vigente / Retirada"). | El único dato de entrada es la acción de alternar el estado del brigadista. | 2.3.1 |
| 6 | RF-BEI-03: el flujo habla de incidentes "En atención" y la excepción de incidentes "sin resolver". | Bloquean los incidentes Asignados y En atención del brigadista durante un evento vigente. | 2.3.2 |
| 7 | RF-BEI-07: una zona puede tener varios brigadistas, pero la transición registra "el responsable"; no se define el campo de observaciones al resolver ni qué significa reasignar "temporalmente". | Responsable = quien inicia la atención; observaciones de texto libre; la reasignación cambia el responsable y conserva el historial. | 3.3.1, 3.3.3, 3.4.2 |
| 8 | RF-BEI-04/05 permiten png, mp4 y pdf; RN-10 agrega docs. También difieren el límite de la descripción (1000 y 500 caracteres) y falta el tamaño máximo de archivo. | Se aceptan png, mp4 y pdf; descripción de hasta 1000 caracteres; tamaño máximo por definir. | 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2 |
| 9 | Nombres y referencias: el brigadista ve "Pendiente" para Asignado; RF-BEI-06 usa "En proceso" y "Completados"; RF-BEI-08 cita "RF-BRI-07"; RN-6 exige datos del check-in sin contrato definido. | Se usan los cinco estados de RN-1; "Pendiente" es solo una etiqueta de pantalla; RN-6 queda fuera de esta entrega. | 3.1.3, 4.1.1, 4.2.1 |
| 10 | RF-BEI-08 permite borrar un incidente Resuelto, lo que contradice RN-2 y RN-9; RN-11 dice que solo el módulo de eventos accede a la base de datos de MS05. | No hay borrado de incidentes; todo acceso a la base se hace solo a través de la API de MS05. | 4.2.3, 4.3.1 |